- DRGs信息监管平台系统技术参数

| 序号 | 建设内容 | 技术参数 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DRGs信息监管平台系统 | 详见下文 | 1（套） | 无 |
| 2 | 服务器 | 详见下文 | 2（台） | 无 |

- 一、整体要求

1.主要目的：

通过信息化的服务手段防范医保拒付或高于支付标准所造成医院无效成本增加的风险，有利于推动医院实施精益化成本核算与成本优化的管理体系，从而减少无效的医疗费用支出， 通过精细化运用管理带动效益提升与服务能力升级。

2.所有投标软硬件产品交货期不得超过90个工作日，交货、安装、实施及调试地点均为用户所在地。本项目要求在合同签订之后90个工作日内实施完毕，进入试运行，试运行结束，正式切换上线。本项目软件部分要求提供至少2年质保服务（自验收合格日起算）；硬件部分至少5年原厂质保服务。

3、产品需具有良好的性能和全面的功能，以满足当前立项提出的所有需求，要保证性能和功能的后续研发升级与开发。须提供开放接口，方便第三方二次开发。

4、产品性能要保证在业务高峰时段流畅运行，并具备7*24小时不间断运行的可靠性。

5、必须保证所有业务数据的安全可靠，防止数据丢失、泄露。不得监听或存储非必要的数据，所有数据在未经医院允许的情况下不得用于其他盈利或非盈利用途。

6.实现与军字一号（HIS）医生工作站无缝联接。并能配合病案室及时维护病案编码库。

7.本项目硬件免费质保期满后，如需求方需要投标人继续提供硬件维保服务，则投标人承诺提供给需求方的有偿年硬件维保费最高不超过合同中硬件部分价款的10%。

本项目软件免费质保期满后，如需求方需要投标人继续提供软件维保服务，则投标人承诺提供给需求方的有偿年软件维保费最高不超过合同中软件部分价款的10%。

- 二、功能详细要求

（一）DRGs信息监管平台系统

DRG智能监管服务

1全局监控

包括分组效能分析、结算差异分析、监控预警、服务绩效及分配。同时具备综合性多规则判定功能和智能提醒功能。

2差异分析

主要包含以下功能：

总体汇总分析：整体超支结余走势分析、差异分类及分析。

科室数据分析：科室差异分析、科室结余超分析。

主诊组数据分析：展示主诊组的结余超支占比、各主诊组下的时间序列结算差异及比例，超支结余主因追踪挖掘。

责任医生数据分析：展示责任医生结余超支占比、各责任医生的超支结余情况、差异主因汇总以及时间序列结算差异及比例。

病例类型分析：高低倍率的病例数和占比的趋势、各类病例的差异贡献度分析、不同倍率区间的病例数占比发展情况

病组分析：不同层级下的结余超支情况、各病组的的结余超支主因、统筹地区、科室、主诊组、责任医生结算差异对比、总费用对比、次均费用对比、病例类型对比、费用结构差异主因对比。

MDC挖掘：重点MDC识别、MDC结算差异贡献度分析，MDC结算差异及比例分析、MDC横向对比分析

ADRG挖掘：重点ADRG识别、结算差异同比环比、年度累计与月度预估分析、ADRG结算差异及比例分析、ADRG横向（上海市医院间）对比分析

DRG挖掘：重点DRG识别、结算差异同比环比、年度累计与月度预估分析、DRG结算差异及比例分析、DRG横向对比分析

明细挖掘：针对识别出的重点病组进行明细信息挖掘，与医院个性化病组费用结构标杆值进行对比，分析差异主因，快速有效定位合理控费关键。

费用分析时应根据医院需求提出非医疗费用（特需床位、伙食、陪客等费用）

3监控预警

要具备DRG综合比例风控预警模型功能，可以创建综合比例风控预警模型，针对年度及月度进行多维度指标监控。

具备病案填报预警功能，针对月度统计及年度累计两类时间维度下的病案首页诊断及手术填报情况实时汇总分析，并依据全国及区域大数据标杆值对其进行风险等级判定，预警提示可能存在的风险；具备推诿重症预警功能，可根据全国及区域大数据，结合医院实际情况，创建重症风险预警模型、权重风控预警模型，实时动态监测预警提醒，及时发现及降低推诿重症风险；具备拆单控费预警功能，可根据全国及区域大数据，结合医院实际情况，创建费用常规预警模型、费用异常预警模型，实时动态监测预警提醒，及时发现及降低拆单等不良行为风险，同时针对医院控费力度不足时进行及时预警。

具备患者负担监控、费用结构监控和针对全院的监控预警智能提醒功能。

4分组效能

包括分组结果汇总分析和分组效能评估。

可对出院病例进行汇总分析，可视化展示纳入分组病例病例数量、入组数量，横向对比内科组、外科手术组、非手术操作组的病例数量。对总体病例入组率（同比、环比）、覆盖广度ADRG组数、DRG组数、CV、RIV、药品耗材消耗指数、低风险死亡进行统计分析。

5服务绩效

可进行医院绩效评价：涵盖多维综合评价（因子分析模型）、服务能力评价、服务绩效评价、服务效率评价、服务质量与安全评价等维度，并提供时间序列趋势分析。通过历史数据前期分析并结合全国及地方区域大数据标杆（提供能够获取地方区域数据的证明），为医院在绩效管理方面提供院内决策依据、绩效分配导向、规则智能提醒、标准标杆比对，推动医院服务绩效考核管理评价及绩效分配进程。

可进行科室绩效评价：对各科室进行多维综合评价（因子分析模型）、服务能力评价、服务绩效评价、服务效率评价、服务质量与安全评价。包含且不限于CMI、时间消耗指数、费用消耗指数、低风险组死亡率，再入院率等指标。

可进行科室绩效分配：建立两版分配方案，分别通过DRG工作量法、综合评价法对月度总绩效完成科室分配，提供绩效分配结果参考。

6系统查询

包括病组查询、病例查询功能。

可根据账号权限，实现病组在科室、主诊组、责任医生下的差异分析，定位差异主因、对入组病例数、总费用、平均住院天数、预估结算差额、差异比例等进行单项或综合查询；根据全院及科室账号权限，实现病例在科室、主诊组、责任医生下的差异分析，定位差异主因、对病例类型、总费用、住院天数、预估结算差额、差异比例等进行单项或综合查询。

7系统管理

科室管理：针对本院实际情况设定科室目录，含有一键导入、创建、修改、删除等功能，作为科室数据权限及功能权限分配的基础。提供科室词典与病案、HIS等科室词典的对照关系维护功能。

账号管理：使用全院超级管理员权限创建子系统账号密码，自由分配每个账号的数据及功能权限，可实现账号对某个科室或某几个科室的系统权限分配，可手动点选及排序。

点值管理：与当地基金拨付政策相匹配，根据统筹区及基金类型，区分年度和月度，具有一键导入、创建、修改、删除等点值管理功能，可手动点选及排序。

绩效管理：医疗机构结合月度实际情况，设定月度绩效分配总额，用于科室绩效月度分配总量依据，具有一键导入、创建、修改、删除等功能，可手动点选及排序。

8病案质控智能管理系统

医生/编码人员：

病案质量校验	根据医保管理部门按DRGs支付病案填报的相关要求，综合采用病案学原则、医学知识与收费项目知识库、人工智能算法，实现对医院病案信息中违反病案学规则的数据予以提醒，并给出修正意见，修正意见可导出Excel，病与病案系统对接，确保医院填报的病案信息符合上报医保按DRG支付的要求。

质控人员／管理人员：

病案质控管理	在病案质控管理模块，医院病案质控人员可以对各病案责任医师完成的病案修正结果进行复核和最终确认，提高病案修正率；质控规则符合医保管理要求，完成审核后可用于上传医保管理部门。

病案分组模拟	为每个出院病例提供分组模拟，并提供查询功能。

数据统计分析	提供灵活的统计分析功能，通过选定时间范围内，全院科室、校验规则等维度进行钻取，分析医院病案总体情况和趋势变化，为医院对病案填报中存在的问题进行针对性地改善和提高提供数据依据。

ICD词典对照维护：提供国临、医保和医院内码三者之间的手术诊断词典对照维护功能，并可以把对照结果传播到病案系统中。

DRG分组智能检测预警系统

在院病例DRG分组预测预警：

病案信息查询	病案信息体现在院病例的主要诊疗信息，对明细费用大类实时费用汇总及占比查询，展现明细分析详情，及时追溯超支科室或医师，并提供病例预警值结果。

实时动态分组	根据住院的诊疗信息预测分组结果，并建立本地政策规则，应用算法实现模拟分配，形成分组和风险预警机制，通过数据可视化实现精细化管理。

目标预测分组	医生可通过临床经验，精准检索定位DRG编码和DRG名称，查看指定DRG分组所对应的标杆参考信息及模拟结算结果，与预测分组进行补充或对比。

大数据相似入组	列出现有诊疗信息下所有可能的入组结果（含未发生主手术时的所有手术操作入组结果）及主要的标杆值信息，并能够与DRG目标预测分组功能关联应用。

大数据模拟分组：

病案信息设置	含一键导入单条在院病例信息功能，并提供增加或修改病案信息权限。

大数据入组分析	对模拟数据进行大数据模拟入组分析，并提供推荐入组及各项分组结果的主要标杆参考信息。

同病组对比分析：

出院病例数据分析	与实时动态分组结果联动，展示相同病组下出院病例的总体结算差异分析及时间序列趋势分析。

（二）服务器

| 设备类型 | 配置明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| Web 服务器 | CPU: Intel Silver 4208 *2 内存：32G 硬盘： 1.2T SAS 10K *2@Raid1 网络：四口千兆以太网 电源：双冗余电源 保修：五年原厂保修 | 1 |
| DB 服务器 | CPU: Intel Silver 4210R (10C 20T) *2 @2.4Ghz 内存：128G 硬盘：1.2T 10K SAS *2@Raid1 硬盘2：4T*2@Raid1 网口：四口千兆以太网 电源：双冗余电源 保修：五年原厂保修 | 1 |

- 三、服务要求

1系统部署

为保证项目信息安全和数据安全，本项目涉及的所有系统部署及相关的各项工作开展均须在医院内部网内完成，需承诺满足采购方计算机安全三级等级保护要求。

2系统接口

实现与医院HIS、电子病历、病案首页输入和病案管理等相关系统对接，保证系统流程完整性。

3其他要求

未经采购人允许，不得擅自对本项目相关的信息或数据进行存储、提取、分析、截留、篡改、加密等，不得将信息或数据应用于任何其他产品或用途，不得泄露本项目产生的任何数据信息内容。

结合我院实际情况，拟定详细的系统实施计划，承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。

培训：培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

应用软件在验收合格后，提供系统终身维护，投标人必须提供1年的免费售后服务，及若干年的运行保障，包括功能增强性维护等（其中包括系统维护、跟踪检测），保证乙方所开发的软件正常运行。

供应商需提供多种服务方式，对常规问题需提供5*8电话服务，相关问题需3个工作日内解决；

对影响医院HIS运行、影响医院工作流程的问题需提供2小时到达现场服务，相关问题需当天解决。

对于系统bug等问题，需在7天内解决。

需对信息中心工程师进行相关培训，协作其解决一般问题。必须明确承诺服务响应时间段和回应时间以及服务人员到场时间（需要现场解决问题的）。

病案数字化项目技术参数要求

一、投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。

2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、本项目不接受联合投标，不接受分包或转包。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。

二、合同期限

自合同签订之日起至本合同金额全部支付完毕终止。备注：如甲方对乙方的服务满意，双方无异议的情况下，合同自动延续，每次延续合同期限一年。乙方继续为甲方进行数字化病案翻拍服务，自动延续最长不超过2年。如甲方不再延续乙方的合同，须提前一个月通知乙方。

三、交货时间

合同签订后1个月内完成院方7万份出院纸质数字化病案工作，并且在后续7个月内完成6.5万份出院纸质数字化病案工作。

四、项目验收、付款方式

验收工期：按阶段进行验收，供应商每制作满三万份的数字化病案后，向采购人申请验收，采购人应当在一周内完成验收。若采购人验收不合格，供应商应在10个工作日的纠正期内完成纠正工作，并由采购人再次验收直至验收合格。因乙方原因未能按期验收并签署验收报告时，按照延期天数，每日乙方向甲方支付合同金额万分之五作为违约金。如因延期超过工期50%导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同，乙方同意退回甲方已支付全部款项。

付款方式：

数字化病案加工：按阶段进行付款，中标人与需求方签署验收报告后，中标人提交发票（金额为该阶段验收价款的100%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于10个工作日内，向中标人支付验收价款的100%；

数字化应用系统维保：自中标人与需求方签署合同日起，中标人提交发票（金额为维保标的价款的100%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于10个工作日内，向中标人支付维保标的价款的100%。

五、投标标的金额

本次招标最高投标限价为93万元人民币（含税），其中病案数字化部分报价不得高于90万元人民币，数字化应用系统维保部分报价不得高于3万元人民币，高于最高投标限价的投标将予以否决。

六、总体要求

1.	合同签订后1个月内完成院方7万份出院纸质数字化病案工作，并且在7个月内完成6.5万份出院纸质数字化病案工作。备注：如甲方对乙方的服务满意，双方无异议的情况下，合同自动延续，每次延续合同期限一年。乙方继续为甲方进行数字化病案翻拍服务，自动延续最长不超过2年。如甲方不再延续乙方的合同，须提前一个月通知乙方。

2.	兼容性：数字化病案图像浏览等软件兼容好，能方便医院后期的信息整合和调用等。必需充分了解我院现有病案数字化项目现状，整合为统一应用，统一成一个界面调用所有数字化相关数据，并提供厂商承诺函，如查实未能达到院方要求的承诺被视为虚假应标，院方将追究其责任，并终止合作。

3.	对原始纸质病案应用数码技术分页数字化加工制作，形成数码图像。

4.	图像高清，数字化病案的图像尺寸为2048×1536（310万像素）及以上，必须同时提供彩色图像和黑白图像二份图片。

5.	系统能够支持详细信息，可录入病案号，姓名，性别，年龄，出院日期，入院日期以及出院科室信息。

6.	原始纸质病案可以使用条形码技术装箱保存，定位管理，便于对原始纸质病案的快速查找。

7.	数字化病案系统是医院信息化建设的一部，需要整合到电子病历系统以及医院信息化平台中，以实现医院各系统的互联互通，有三甲医院电子病历业绩（需提供合同证明）供应商优先考虑。

8.	系统符合国家、卫生部等各种标准和规范，符合医院实际需求。

9.	系统采用开放性设计，能根据医院实际需求进行应用系统的功能重组。

10.	系统病案检索有单一和组合模式，按使用者需求检索所需病案。

11.	阅读显示病案图像具有水印，能防范数码相机偷拍。屏蔽非法拷贝病案，具有彩色和黑白阅读打印功能。

12.	设有使用权限数字化病案功能；设有网络申请和审批使用数字化病案功能；设有授权的时段内（永久、年、月、日、小时）功能（超出时间范围自动屏蔽）；医保、商业保险公司以及公检法等外部用户可以按系统临时授予的权限查看病案。

13.	病案访问权限分为阅读、打印和导出三类，每一级权限向下兼容，访问控制包括用户组权限、科室权限、有效期限制、医学分类限制、IP地址限制、显示字段限制和特殊病案锁定。

14.	系统自动记录用户在系统内所有操作的详细日志，并可形成报表，便于回溯追踪。

15.	系统可实现对病案数据的磁盘备份，提供定时定期的数据备份以及还原功能。

16.	数字化病案的图像清晰、无歪斜、打印清晰，每幅图像均有属性标注，病历索引数据与病历图像对应完全正确。

17.	2020年度数字化应用系统维保费。

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

七、采购内容

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（份） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 病案数字化 | 详见技术要求 | 135000份 |
| 2 | 维保 | 数字化应用系统维保 | 2020年度数字化应用系统维保费 | 1年 |

八、技术参数要求

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

- 病案数字化服务要求

合同签订后1个月内完成院方7万份出院纸质数字化病案工作，并且在7个月内完成6.5万份出院纸质数字化病案工作。备注：如甲方对乙方的服务满意，双方无异议的情况下，合同自动延续，每次延续合同期限一年。乙方继续为甲方进行数字化病案翻拍服务，自动延续最长不超过2年。如甲方不再延续乙方的合同，须提前一个月通知乙方。

2.	兼容性：数字化病案图像浏览等软件兼容好，能方便医院后期的信息整合和调用等。必需充分了解我院现有病案数字化项目现状，整合为统一应用，统一成一个界面调用所有数字化相关数据，并提供厂商承诺函，如查实未能达到院方要求的承诺被视为虚假应标，院方将追究其责任，并终止合作。

3.	对原始纸质病案应用数码技术分页数字化加工制作，形成数码图像。

4.	图像高清，数字化病案的图像尺寸为2048×1536（310万像素）及以上，必须同时提供彩色图像和黑白图像二份图片。

5.	系统能够支持详细信息，可录入病案号，姓名，性别，年龄，出院日期，入院日期以及出院科室信息。

6.	原始纸质病案可以使用条形码技术装箱保存，定位管理，便于对原始纸质病案的快速查找。

7.	数字化病案系统是医院信息化建设的一部，需要整合到电子病历系统以及医院信息化平台中，以实现医院各系统的互联互通，有三甲医院电子病历业绩（需提供合同证明）供应商优先考虑。

8.	系统符合国家、卫生部等各种标准和规范，符合医院实际需求。

9.	系统采用开放性设计，能根据医院实际需求进行应用系统的功能重组。

10.	系统病案检索有单一和组合模式，按使用者需求检索所需病案。

11.	阅读显示病案图像具有水印，能防范数码相机偷拍。屏蔽非法拷贝病案，具有彩色和黑白阅读打印功能。

12.	设有使用权限数字化病案功能；设有网络申请和审批使用数字化病案功能；设有授权的时段内（永久、年、月、日、小时）功能（超出时间范围自动屏蔽）；医保、商业保险公司以及公检法等外部用户可以按系统临时授予的权限查看病案。

13.	病案访问权限分为阅读、打印和导出三类，每一级权限向下兼容，访问控制包括用户组权限、科室权限、有效期限制、医学分类限制、IP地址限制、显示字段限制和特殊病案锁定。

14.	系统自动记录用户在系统内所有操作的详细日志，并可形成报表，便于回溯追踪。

15.	系统可实现对病案数据的磁盘备份，提供定时定期的数据备份以及还原功能。

16.	数字化病案的图像清晰、无歪斜、打印清晰，每幅图像均有属性标注，病历索引数据与病历图像对应完全正确。

17.	2020年度数字化应用系统维保费。

- 数字化病案应用系统

- 权限管理模块

- 用户管理：管理内部及外部用户的信息，可以对系统登录用户的信息进行查询/添加/修改/删除。

- 用户组管理：查询/添加/修改/删除用户组，并可设置人员所属的用户组。

- 用户组权限：设置用户组所拥有的系统功能的权限。

- 科室管理：查询/添加/修改/删除科室信息，并可维护科室下包含的人员。

- 病案权限配置：配置病案浏览的权限（按用户及按用户组），可以按照用户的方式一个个地进行病案权限的配置，也可以按照用户组的方式进行整体分配（如直接将某个科室的病案分配给用户组），同时也可以设置病案图片医学分类的权限，可以分别设置病案的阅读，打印及导出的权限。

- 医学分类模板：设置病案图片的医学分类权限模板，在为病案分配权限时可以直接引用该模板，无需重复设置。

- 访问权限控制：可以设置禁止访问的机器的IP，被禁止访问的IP对应的机器就无法使用本系统。

- 显示字段控制：可以设置在浏览器中浏览病案时列表中所显示的字段。可以在用户级别和用户组级别上进行显示权限的控制。

- 水印设置：可以制作在打印时叠加上去的水印，并且在打印病案的时候可以将其叠加到病案图片上。

- 病案锁定：可以将一些特殊的病案进行锁定，被锁定的病案将无法在浏览器中被查询到。

- 病案申请审批：对浏览器中提交过来的病案阅读申请进行审批，可以为申请的病案设定阅读的时限等。

- 监控中心：查看各个系统的用户的使用的情况，包括：用户是否在线，用户有申请需要审批，用户的浏览病案的历史情况，用户权限等。

- 病案错误报告：处理病案浏览器上用户反馈上来的病案错误（如：图片缺页/分类错误等）。

- 病案定位：查询病案在库房中的位置，可按病人姓名，病案号，出院日期，条码号，打包号，库房号或库位名查询，并生成统计报表。

- 病案导出：可以将选择好病案进行打包压缩导出，配合相应的浏览工具可在离线的环境下浏览。

- 病案浏览统计：可查询用户、科室在某一时间段内数字化病案使用情况，并生成统计报表。

- 检索模块

- 关键词搜索：一个简洁的搜索方式，类似google的搜索方式。可以选择搜索分类（病案号/疾病/手术/科室/病人姓名/医生），多关键词搜索（可以填写多个搜索关键词及指定关键词之间的关系），精确与模糊的搜索方式。

- 高级搜索：可以按照列出的各种查询条件对病案进行查询，这种检索方式常用于检索条件比较多的情况下。

- 自定义搜索：可以自定义组织查询条件的组合进行搜索。这种检索方式常用于需检索的条件比较复杂的情况下。

- 经典搜索：传统的检索方式，左边是检索条件右边是检索结果。在检索时还可设定病案图片的医学分类，以便在查看病案图片时过滤掉无需查看的图片。

- 病案搜索结果：拥有两种显示结果的模式：列表方式与自由布局方式。列表方式为最常见的一行一行的显示，自由布局方式为卡片时效果，一份病案即一张卡片，显示效果清晰。

- 病案图片浏览：对病案图片的浏览进行了严格的权限控制（阅读/打印/导出）。可以设置需要过滤的图片分类（例如只显示病案首页或病程录等），查看病案图片的同时可利用提供的‘浏览工具箱’对图片进行一系列的处理（如放大/缩小/全屏/黑白彩色切换/裁剪/打印等等）。浏览期间可对感兴趣的病案收藏到收藏夹并且可以填写笔记。显示病案图片时可以设置阅读水印，用于病案的保护。

- 病案收藏夹：用于显示及搜索在浏览病案时收藏的病案并且可以显示当时记录的病案笔记，类似IE浏览器的网页收藏夹。

- 申请查看：可以浏览并查询用户曾经申请过的需要查阅的病案的记录，及时了解审批情况。

- 浏览历史：查询用户曾经浏览过的病案记录，类似IE浏览器的历史记录，可以方便用户查看以往浏览过的病案，而无须再一次搜索。

- 个性化设置：可以按照用户个人的喜好设置一些系统设置，如：首页显示（进入系统后显示的第一个界面），浏览结果的显示方式（检索结果每页显示的条数/检索结果排列的方式等），医学分类的设置（用于在浏览图片时预先过滤无需查看的病案），病案图片打印的设置（纸张/水印等）等。

- 打印模块

- 打印申请：维护申请打印人员的信息及申请分类（打印或复印），可拍摄证件并归档保存，查询并选择需打印的病案，同时统计所需费用，并可自己调整实际收费。

- 快速打印：仅登记简单的打印申请信息，选择病案直接打印。

- 集中打印：未打印过的病案可以统一处理，按照申请人的记录完成打印任务。

- 集中复印：对未复印的病案进行集中统一处理。

- 申请查询：查询申请过打印或复印的申请人信息，并可查看申请人相应的申请信息，证件照，打印的病案记录，费用等。

- 打印参数：设置默认的打印参数（纸张大小/图片色彩/打印份数/打印分类及顺序/收费模式）

- 打印明细：按时间段及申请人统计申请人打印的病案的明细记录。

- 复印明细：按时间段及申请人统计申请人复印的病案的明细记录。

- 邮寄明细：按时间段、申请人及邮寄状态统计病案邮寄的明细记录。

- 系统接口要求

- 病案首页系统接口：可导入已有的病案首页信息；

- 数字化病案调用接口：可提供B/S形式或C/S形式的接口，方便电子病历系统等工作站调用。

- 售后服务

1、故障报修的响应时间：周一至周五9:00～17:00期间为2小时。若电话中无法解决，8小时内到达现场进行维护。

2、软件免费维护期为数字化病案应用系统验收通过后1年，期满后双方协商确定维护费。

传染病监测上报管理系统项目技术参数要求

# 一、投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。

2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、本项目不接受联合投标，不接受分包或转包。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。

# 二、合同期限

合同期限至维保期满（自验收合格之日起算）结束,维保期满后的维护费用将根据合同相关约定执行。

三、交货时间

合同签订后2个月内完成安装调试，3个月内完成项目实施工作。

四、项目验收、付款方式

验收工期：乙方应在合同生效一年内完成系统部署工作，并提交甲方验收。如验收不合格，视为延期。因乙方原因未能按期验收并签署验收报告时，按照延期天数，每日乙方向甲方支付合同金额万分之五作为违约金。如因延期超过工期50%导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同，乙方同意退回甲方已支付全部款项。

软件部分付款方式：

（1）合同签订生效后，中标人提交发票（金额为合同软件价款的30%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的30%；

（2）中标人与需求方签署产品验收报告后，中标人提交发票（金额为合同软件价款的60%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的60%；

（3）自中标人与需求方签署产品验收报告日起，免费维护期满且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票（金额为合同软件价款的10%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的10%。

五、投标标的金额

本次招标最高投标限价为19万元人民币（含税），其中软件部分报价不得高于19万元人民币，高于最高投标限价的投标将予以否决。

六、总体要求

投标人须提供清晰、明确的系统设计方案和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、网络、操作系统、数据库等条件，并能提供合理的服务器、存储的分配方案，提供完备的数据备份、数据迁移、容灾及应急解决方案。具体要求如下：

1、项目建设内容中所列的软件建设模块和具体内容不能有任何缺失，否则甲方有权拒绝验收。

2、安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

# 3、本项目软件至少提供1年免费维保服务。

4、提供软件架构图、硬件部署图、业务流程图、介绍文档、设计文档、接口文档、部署文档及数据库文档。

5.、提供服务器并发量和性能数据，相关测试脚本、压力测试脚本、客户端兼容性及浏览器兼容性。

6、提供源代码。

7、第三方组件由投标人提供和承担。

8、系统维护、技术支持响应时间24h内到达现场。

9、系统覆盖门诊部、急诊部、住院部所有相关科室。

10、根据最新发布法律法规、规章要求进行系统更新和增加模块。

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

# 七、采购内容

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 传染病监测模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 2 |  | 肿瘤监测模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 3 |  | 冠心病监测模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 4 |  | 脑卒中监测模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 5 |  | 食源性疾病监测模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 6 |  | 伤害监测模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 7 |  | 一氧化碳中毒监测模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 8 |  | 农药中毒监测模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 9 |  | 高温中暑监测模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 10 |  | 职业病监测模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 11 |  | 核酸检测登记管理模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 12 |  | 放射人员管理模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 13 |  | 学习培训模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 14 |  | 审核管理、报表统计模块 | 详见技术要求 | 1 |
| 15 |  | 网络直报功能 | 详见技术要求 | 1 |

# 八、技术参数要求

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

1、传染病监测上报管理系统

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 1.1 | 系统总体要求 |
| 1.1.1 | 系统主体功能采用B/S多层架构设计。 |
| 1.1.2 | 开发环境采用主流且成熟稳定的系统开发环境与开发语言（如C#语言、JAVA语言等）。 |
| 1.1.3 | 系统需同时具备Sql Serve、Oracle等主流大型数据库系统。 |
| 1.1.4 | 支持实现无医生工作站独立上报，也能够提供嵌入式调用模块给HIS系统厂商进行相关功能的调用，实现与HIS门诊医生工作站、住院医生工作站、电子病历等系统的无缝对接。 |
| 1.1.5 | 系统登录帐号及密码需与HIS系统保持一致，方便医护人员登录。 具备多种接口实现，如数据库视图方式、存储过程方、webservice方式等。 |
| 1.1.6 | 驳回功能提示医生重新修改报卡提交，能够记录报卡的所有修改痕迹。 |
| 1.1.7 | ▲统计报表导出功能具备导出指定内容，省去审核人员通常先全部导出再二次编辑的繁复操作。 |
| 1.1.8 | 具备内外网完全隔离状态下数据的加密及安全传输。 |
| 1.2 | 数据采集 |
| 1.2.1 | 与医院已有的HIS、LIS、PACS等系统进行数据交互，自动获取、加载各项疫情数据，自动完成数据校验及匹配工作。 |
| 1.2.2 | 采集科室信息、医生信息。 |
| 1.2.3 | 采集门诊患者基本信息、诊断信息、检验信息、检查信息。 |
| 1.2.4 | 采集住院患者基本信息、出入院信息、医嘱信息、诊断信息、检验信息、检查信息等。 |
| 1.3 | 传染病报告卡 |
| 1.3.1 | 对于临床医生下达的诊断符合预警条件的患者，应及时弹窗提醒医生及时报卡。 |
| 1.3.2 | 对于检验结果、检查结果符合预警条件的患者，应及时弹窗提醒医生及时报卡。 |
| 1.3.3 | 医生在消息提醒窗口点击报卡按钮，可直接打开报卡界面，并自动采集患者已有信息，包括姓名、性别、年龄、住址、工作单位、联系电话等，减少医生录入内容。 |
| 1.3.4 | 疾病预防控制科驳回的报卡，应弹出消息提醒窗口，督促医生及时查看并订正。 |
| 1.3.5 | 医生可在消息提醒窗口选择暂不上报报告卡，但必须说明不上报原因，不上报原因可设置模板。 |
| 1.3.6 | ▲提供填卡时必填项逻辑校验、时间逻辑校验、选择逻辑校验、自动填充校验功能。 |
| 1.3.7 | 填写带有附卡的传染病时，可自动弹出对应附卡填写窗口。 |
| 1.3.8 | ★报卡具备暂存功能，医生可临时保存部分已填内容，可在任意时间调出未完成报卡，继续填写完成。 |
| 1.3.9 | 医生已经提交的报卡，疾控科审核之前可撤回重新修正。 |
| 1.3.10 | ▲具备重复报卡提醒，并向医生展示历史报卡信息。 |
| 1.3.11 | 报卡修改痕迹管理。记录医生何时修改报卡内容，及修改前和修改后的区别。 |
| 1.3.12 | 报卡必填项精准管理，保存报卡时候统一提示及定位填报不符合的项目及内容，并提示医生各项信息该如何正确填报。 |
| 1.3.13 | ★地址搜索，可以根据输入内容，比如乡镇、街道、村，自动搜索出所有符合的地址信息，并具备本地本省外省优先级排序。 |
| 1.3.14 | ▲对门诊挂号、住院登记时录入的地址信息自动分解，与大疫情网地址信息进行自动智能匹配。 |
| 1.3.15 | ▲传染病疾病名称自动选择及填报，根据诊断名称自动匹配对应的传染病报卡，如果有附卡也会显示对应的附卡信息，进行填报。 |
| 1.4 | 食源性疾病报卡 |
| 1.4.1 | 对于临床医生下达的诊断符合预警条件的患者，应及时弹窗提醒医生及时报卡。 |
| 1.4.2 | 医生在消息提醒窗口点击报卡按钮，可直接打开报卡界面，并自动采集患者已有信息，包括姓名、性别、年龄、住址、工作单位、联系电话等，减少医生录入内容。 |
| 1.4.3 | 疾病预防控制科驳回的报卡，应弹出消息提醒窗口，督促医生及时查看并订正。 |
| 1.4.4 | 医生可在消息提醒窗口选择暂不上报报告卡，但必须说明不上报原因，不上报原因可设置模板。 |
| 1.4.5 | ▲提供填卡时必填项逻辑校验、时间逻辑校验、选择逻辑校验、自动填充校验功能。 |
| 1.4.6 | ★报卡具备暂存功能，医生可临时保存部分已填内容，可在任意时间调出未完成报卡，继续填写完成。 |
| 1.4.7 | 医生已经提交的报卡，疾控科审核之前可撤回重新修正。 |
| 1.4.8 | ▲具备重复报卡提醒，并向医生展示历史报卡信息。 |
| 1.4.9 | 报卡修改痕迹管理。记录医生何时修改报卡内容，及修改前和修改后的区别。 |
| 1.4.10 | 报卡必填项精准管理，保存报卡时候统一提示及定位填报不符合的项目及内容，并提示医生各项信息该如何正确填报。 |
| 1.4.11 | ★地址搜索，可以根据输入内容，比如乡镇、街道、村，自动搜索出所有符合的地址信息，并具备本地本省外省优先级排序。 |
| 1.4.12 | ▲对门诊挂号、住院登记时录入的地址信息自动分解、智能匹配。 |
| 1.5 | 慢性病报卡 |
| 1.5.1 | 对于临床医生下达的诊断符合预警条件的患者，应及时弹窗提醒医生及时报卡。 |
| 1.5.2 | 医生在消息提醒窗口点击报卡按钮，可直接打开报卡界面，并自动采集患者已有信息，包括姓名、性别、年龄、住址、工作单位、联系电话等，减少医生录入内容。 |
| 1.5.3 | 疾病预防控制科驳回的报卡，应弹出消息提醒窗口，督促医生及时查看并订正。 |
| 1.5.4 | 医生可在消息提醒窗口选择暂不上报报告卡，但必须说明不上报原因，不上报原因可设置模板。 |
| 1.5.5 | ▲提供填卡时必填项逻辑校验、时间逻辑校验、选择逻辑校验、自动填充校验功能。 |
| 1.5.6 | ★报卡具备暂存功能，医生可临时保存部分已填内容，可在任意时间调出未完成报卡，继续填写完成。 |
| 1.5.7 | 医生已经提交的报卡，疾控科审核之前可撤回重新修正。 |
| 1.5.8 | ▲具备重复报卡提醒，并向医生展示历史报卡信息。 |
| 1.5.9 | 报卡修改痕迹管理。记录医生何时修改报卡内容，及修改前和修改后的区别。 |
| 1.5.10 | 报卡必填项精准管理，保存报卡时候统一提示及定位填报不符合的项目及内容，并提示医生各项信息该如何正确填报。 |
| 1.5.11 | ★地址搜索，可以根据输入内容，比如乡镇、街道、村，自动搜索出所有符合的地址信息，并具备本地本省外省优先级排序。 |
| 1.5.12 | 慢性病支持的报卡有肿瘤、脑卒中、冠心病等。 |
| 1.5.13 | ▲对门诊挂号、住院登记时录入的地址信息自动分解、智能匹配。 |
| 1.6 | 放射人员及设备的管理 |
| 1.6.1 | 可登记管理院内所有放射设备及参数监测，支持批量导入医院已有放射设备档案信息； |
| 1.6.2 | 可登记管理介入放射人员的健康信息，记录历次个人剂量监测值； |
| 1.6.3 | 记录介入放射人员历次参加培训的时间，支持根据设定的时间，自动生成并提醒需接受培训的人员名单； |
| 1.7 | 高温中暑、农药中毒 |
| 1.7.1 | 对于临床医生下达的诊断符合预警条件的患者，应及时弹窗提醒医生及时报卡。 |
| 1.7.2 | 医生在消息提醒窗口点击报卡按钮，可直接打开报卡界面，并自动采集患者已有信息，包括姓名、性别、年龄、住址、工作单位、联系电话等，减少医生录入内容。 |
| 1.7.3 | 疾病预防控制科驳回的报卡，应弹出消息提醒窗口，督促医生及时查看并订正。 |
| 1.7.4 | 医生可在消息提醒窗口选择暂不上报报告卡，但必须说明不上报原因，不上报原因可设置模板。 |
| 1.7.5 | ▲提供填卡时必填项逻辑校验、时间逻辑校验、选择逻辑校验、自动填充校验功能。 |
| 1.7.6 | ★报卡具备暂存功能，医生可临时保存部分已填内容，可在任意时间调出未完成报卡，继续填写完成。 |
| 1.7.7 | 医生已经提交的报卡，公共卫生审核之前可撤回重新修正。 |
| 1.7.8 | ▲具备重复报卡提醒，并向医生展示历史报卡信息。 |
| 1.7.9 | 报卡修改痕迹管理。记录医生何时修改报卡内容，及修改前和修改后的区别。 |
| 1.7.10 | 报卡必填项精准管理，保存报卡时候统一提示及定位填报不符合的项目及内容，并提示医生各项信息该如何正确填报。 |
| 1.7.11 | ★地址搜索，可以根据输入内容，比如乡镇、街道、村，自动搜索出所有符合的地址信息，并具备本地本省外省优先级排序。 |
| 1.7.12 | ▲对门诊挂号、住院登记时录入的地址信息自动分解，与大疫情网地址信息进行自动智能匹配。 |
| 1.8 | 系统参数设置 |
| 1.8.1 | 系统可根据疾病诊断智能预警。 |
| 1.8.2 | ▲系统可根据疾病诊断自动对预警结果进行二次筛选、过滤。 |
| 1.8.3 | 系统可根据检验结果、检查结果智能预警。 |
| 1.8.4 | 具备公共卫生科系统管理员对诊断关键词ICD10、检验结果、检查结果等预警条件进行灵活设置，具备对预警条件进行添加、删除、修改、禁用、启用等操作。 |
| 1.8.5 | ▲系统可嵌入医生工作站实时提醒，亦可具备定时提醒，提醒间隔时间可自行设置。 |
| 1.8.6 | 系统可设置消息提醒推送到医生个人还是本科室全体医生。 |
| 1.8.7 | 具备无登记信息直接报卡功能。 |
| 1.9 | 审核管理端功能 |
| 1.9.1 | 报卡审核人员工作站应有单独消息提醒窗口，当有新的传染病报卡时，不用登录系统，即可自动进行提示，点击提示信息可直接打开报告卡的详细情况。 |
| 1.9.2 | 预警报卡需具有正在提醒、取消提醒、已完成、医生设置不再提醒等多种状态。 |
| 1.9.3 | ▲审核人员可取消具体报卡的提醒，取消提醒以后医生端不再显示该提醒消息。 |
| 1.9.4 | ★医生设置不再提醒的报卡审核人员可强制继续提醒。 |
| 1.9.5 | ★具备电话通知留痕功能，审核人员电话和医生沟通以后，可记录沟通人员信息及时间信息。 |
| 1.9.6 | 具备将预警信息导出Excel功能。 |
| 1.9.7 | ★具备重复报卡提醒功能，历史报卡记录及详细报卡信息可展示。 |
| 1.9.8 | 具备报卡批量审核、取消审核功能。 |
| 1.9.9 | 具备报卡修改功能，如果报卡有错误，审核人员可直接进行修改。 |
| 1.9.10 | 具备删除报卡和恢复已删除报卡功能。 |
| 1.9.11 | 具备对报卡进行备注功能。 |
| 1.9.12 | ★具备打印授权功能，可对医生打印报卡次数进行限制，比如死亡报卡，若需重复打印，公共卫生科授权以后方可打印。 |
| 1.9.13 | 具备退卡功能，并可告知医生退卡原因，医生端消息提醒窗口可弹出退卡及退卡原因。 |
| 1.9.14 | ▲统一的报表管理器，对条件相同的报表进行统一管理，可以自定义报表。 |
| 1.9.15 | 传染病报卡具备院内报卡和大疫情网报卡，院内报卡审核后不会导出上报到大疫情网。 |
| 1.10 | 病例日志/各种登记簿 |
| 1.10.1 | 门诊日志：门诊号、病人姓名、性别、年龄、职业、现住址、身份证号码、出生日期、联系电话、发病日期、就诊日期、诊断病名、诊断医生、就诊科室、初/复诊、处理情况、备注。 可根据就诊时间、门诊科室、初诊或复诊、姓名或门诊号等条件查询门诊病人信息。 |
| 1.10.2 | 住院日志：住院号、病人姓名、性别、年龄、入院科室、当前科室、出生日期、主管医生、现住址、联系电话、民族、工作单位、入院时间、主要联系人、入院诊断、出院诊断、转归、人群分类。 可根据入院时间、出院时间、科室、在院或出院、姓名或住院号等条件查询住院病人信息。 |
| 1.10.3 | 自动生成传染病、肿瘤、冠心病、脑卒中等多种疾病的电子版登记簿，登记簿可导出Excel。 |
| 1.11 | 报表统计 |
| 1.11.1 | 按科室统计 |
| 1.11.2 | 按年龄统计 |
| 1.11.3 | 按职业统计 |
| 1.11.4 | 按地区统计 |
| 1.11.5 | 病种上报统计 |
| 1.11.6 | 科室上报统计 |
| 1.11.7 | 疾病构成统计 |
| 1.11.8 | 死亡病例统计 |
| 1.11.9 | 科室上报分析 |
| 1.11.10 | 医生报告分析 |
| 1.11.11 | 迟报漏报统计 |
| 1.11.12 | 具备多种统计图像的显示（曲线图、柱状图、饼状图等） |
| 1.11.13 | 数据都可导出为EXCEL |
| 1.11.14 | ★统计报表导出文件时可自定义选择列，根据选择的列进行导出，直接导出所需内容，无需二次处理。 |
| 1.11.15 | 具备医院特殊报表定制化开发，所有报表均可导出、打印。 |
| 1.12 | 学习培训板块 |
| 1.12.1 | 提供维护通知功能。 |
| 1.12.2 | 提供维护传染病诊断标准相关材料学习功能。 |
| 1.12.3 | 提供维护传染病法律法规相关材料学习功能。 |
| 1.12.4 | 提供维护医院传染病上报要求学习功能。 |
| 1.12.5 | 临床医生可以查看、下载、打印通知及学习资料，实现知识共享。 |
| 1.12.6 | ★提供医生学习留档功能，可记录医生学习时间，并可导出学习记录以备案。 |
| 1.12.7 | ▲提供维护新的培训、学习内容自动告知医生向医生推送消息提醒功能。 |
| 1.13 | 权限、角色控制板块 |
| 1.13.1 | 系统根据不同的登录用户，系统会赋予其设置好的权限。 |
| 1.13.2 | 管理端可方便设置不同权限给不同医生查看、操作允许的功能。 |
| 1.13.3 | 具备用户分组自定义功能。 |
| 1.13.4 | 具备菜单分组自定义功能。 |
| 1.13.5 | ★具备菜单名称、菜单顺序自定义功能。 |
| 1.14 | 网络直报 |
| 1.14.1 | ★具备通过专网直报CDC功能，可将传染病、慢性病等数据上传至国家网及军网平台中，并支持根据实际工作需要把数据上传至上海市疾控平台中，无需手工转录。 |

防统方系统技术参数要求

# 一、投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。

2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、本项目不接受联合投标，不接受分包或转包。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。

# 二、合同期限

合同期限至维保期满（自验收合格之日起算）结束,维保期满后的维护费用将根据合同相关约定执行。

三、交货时间

合同签订后1个月内完成设备供货，设备到货后1个月内完成安装调试，1个月内完成项目实施工作。

四、项目验收、付款方式

验收工期：

乙方应在合同生效90天内完成系统部署工作，并提交甲方验收。如验收不合格，视为延期。因乙方原因未能按期验收并签署验收报告时，按照延期天数，每日乙方向甲方支付合同金额万分之五作为违约金。如因延期超过工期50%导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同，乙方同意退回甲方已支付全部款项。

付款方式：

（1）合同签订生效后，中标人提交发票（金额为合同价款的30%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同价款的30%；

（2）中标人与需求方签署产品验收报告后，中标人提交发票（金额为合同价款的60%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同价款的60%；

（3）自中标人与需求方签署产品验收报告日起，免费维护期满且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票（金额为合同价款的10%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同价款的10%。

五、投标标的金额

本次招标最高投标限价为20万元人民币（含税），高于最高投标限价的投标将予以否决。

六、总体要求

投标人须提供清晰、明确的系统设计方案和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、网络、操作系统、数据库等条件，并能提供合理的服务器、存储的分配方案，提供完备的数据备份、数据迁移、容灾及应急解决方案。具体要求如下：

1、项目建设内容中所列的软件建设模块和具体内容不能有任何缺失，否则甲方有权拒绝验收。

2、安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

# 3、本项目至少提供5年免费维保服务。

4、本项目免费质保期满后，如需求方需要投标人继续提供维保服务，则投标人承诺提供给需求方的有偿年维保费最高不超过合同中价款的10%。

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

# 七、采购内容

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 防统方系统 | 详见技术要求 | 1 |

# 八、技术参数要求

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

| 功能模块 | 功能实现内容 |
| --- | --- |
| 硬件设备 | CPU：四核，八线程 |
|  | 内存：8G 及以上 |
| 存储容量 | 2TB |
| 通用功能 | 产品既有反统方功能，又有数据库审计功能，同时满足医院对反统方的需求和对信息安全等级保护的需求。 |
|  | 采用旁路审计方式，部署时不需要对现有的网络体系结构（包括：路由器、防火墙、应用层负载均衡设备、应用服务器等）进行调整，工作时不影响数据库本身的运行与性能。 |
|  | 具有完善的自身审计功能，包括网络断线、通讯中断、磁盘满、用户登录以及各种操作都有详细记录，对于影响系统正常运行的事件提供实时报警功能。 |
|  | 数据采集、管理、存储为一体化设备。 |
| 反统方功能 | ▲能够出具针对监察单位相关人员使用的反统方报告，支持每天、每周、每月自动生成统方报告。具有自动将计算机语言译成汉语的系统机制。（提供截图并厂家盖章证明） |
|  | 内置反统方知识库，且具有自我学习功能，自动优化反统方策略；同时提供自定义规则功能。 |
|  | 实时监控医院对于防统方系统的使用情况，对上线情况进行统一考核和评估，并产生报表，确认系统被使用频率和状态。 |
|  | 既可以实现对SQL语句的反统方功能，还能对存储过程进行自动审计分析，对利用存储过程进行统方的行为，自动产生报警。（提供截图并厂家盖章证明） |
|  | 实现对统方事件进行汇总统计分析；可以对统方客户端使用的程序、客户端IP、用户名进行排名展示。（提供截图并厂家盖章证明） |
|  | 实现对统方事件进行实时短信报警；可以对统方事件进行趋势分析并以图形化形式进行展示，并按照重要程度分别统计。 |
|  | 提供自主研发的数据分析软件实现对海量审计数据的分析功能，帮助用户从海量数据中准确分析出统方行为。 |
|  | 提供反统方事件查询功能，用户可根据时间、地址、数据库类型、用户名、操作类型、数据库名，表名，字段名等多种条件进行组合，进行精确事件查询。 |
|  | 提供监察部门专用账号，专门实现统方行为的监控、查询、统计、分析等功能。 |
|  | 实现统方操作过程上下文关联，针对统方行为记录所有操作过程，并能实现过程回放功能。 |
|  | 系统提供数据备份清理功能，数据备份跨度以天为单位；支持选择时间范围内的数据清理功能。（提供截图并厂家盖章证明） |
|  | 针对统方行为进行统计分析，能够按照医院科室部门，统计分析每个科室部门统方行为以及对数据库访问的排名情况。 |
|  | 支持针对Cache数据库防统方审计，包括对客户端terminal、portal、studio工具的审计；支持CACHE数据库M语言审计。 |
|  | ▲支持针对Oracle、SQLServer、MySQL、Sybase等主流医疗数据库进行防统方审计。（提供功能截图并厂家盖章证明） |
|  | 能够对统方行为的结果进行解析，审计内容包含数据库操作结果。 |
|  | ▲对于统方行为，一般涉及查询一个月及以上的药品用量信息，统方sql执行时间和对应的执行结果流量具有一定意义,系统需要提供对sql执行时间、执行结果流量进行监控功能，对sql执行时间长短、执行结果流量大小超过设置的进行报警。（提供WEB管理界面截图并厂家盖章证明） |
|  | ▲系统提供非应用系统、非数据库发起的select类型的统方查询操作阻断功能，需要提供“阻断策略”管理界面，需要涵盖“阻断配置”功能（可按一天内一个终端最多阻断次数、一天内最多阻断终端个数、阻断持续时间进行阻断配置）、“阻断记录”功能、“阻断白名单”功能（阻断白名单，需要按终端IP、账号、白名单生效时段设置每月生效、每周生效、每天生效等条件）（提供WEB管理界面截图并厂家盖章证明） |
| 数据库审计功能 | ▲能够同时实现对医院多个业务系统的数据库审计功能，可同时针对HIS、EMR、LIS、RIS等业务系统数据库的审计。对HIS系统等，提供内置防统方知识库，且具有自动优化防统方策略功能；同时提供自定义规则功能。（提供功能截图并厂家盖章证明） |
|  | 实时记录用户对数据库的登录、注销、插入、存储、删除等操作过程，并将这些动作还原为SQL执行语句。 |
|  | 能够针对TNS、TDS等协议进行解析还原，包括数据访问的各项要素，如执行的SQL命令、请求内容、执行时长；以及客户端及主机端IP、MAC地址、端口、工具、及数据库登录用户名等内容。 |
|  | 能够对存储过程进行动态审计，监控存储过程内容中的异常操作，在存储过程执行时能够报警。 |
|  | 支持对B/S三层业务系统的审计，能同时实现网页URL审计与数据库SQL操作语句的审计。 |
|  | 监控用户对数据库的访问情况，自动生成数据库访问拓扑图，动态显示对数据库的最新访问状态，包括登录账户、数据库操作次数等。 |
|  | 提供对数据库访问统计分析功能，内容包括：数据库表的访问频率排名、客户端IP访问频率排名、24小时用户访问次数趋势、30天用户访问次数趋势分析。 |
|  | 能审计到具体的SQL语句执行时间，分析响应时间最长的SQL语句，为管理员进行业务系统的性能分析和故障定位提供有效手段。 |
|  | 能够审计针对数据库系统进行的TELNET/FTP等运维管理操作，能够审计到详细的用户名和操作命令。 |
|  | 能针对应用系统会话信息，关联到每个会话中用户进行的数据库操作，包括用户登陆到应用系统的账号，访问页面等信息。 |
|  | 提供审计事件查询功能，用户可根据时间、地址、数据库类型、用户名、操作类型、数据库名，表名，字段名等多种条件进行组合，进行精确事件查询。 |
|  | 能够按照医院科室部门，统计分析每个科室部门对数据库访问的排名情况。 |
| 系统管理功能 | 以图形方式展示系统流量、存储、CPU、内存等使用情况。自动监控系统自身运行状况，系统运行出现故障时，自动向管理员报警。 |
|  | 为了增加产品的登录认证安全性，必须具备了双因素登录认证的功能，支持令牌登录方式。 |
|  | 系统支持在线升级功能，通过用厂家发布的升级包在线实现对系统进行软件和规则库升级。 |
|  | 支持数据自动备份和还原操作，备份策略可按天、周、月进行选择，自动备份支持远程设备，支持手动和自动备份与还原操作。 |
|  | 系统用户中包含管理员、审计员、安全员三种角色，分别进行系统管理，授权及操作日志管理、审计记录管理。 |
|  | 审计数据支持10种以上查询方式，可根据时间、地址、数据库类型、用户名、操作类型、数据库名，表名，字段名等多种条件进行组合，进行精确日志查询。支持对查询数据以Excel、Access格式导出，并出具报表。 |
|  | 每周、每月自动生成报表，对报警事件进行汇总分析，并给出分析结果 |
|  | 支持对事件进行手机短信、邮件、SYSLOG的报警 |
|  | 设备支持SNMP协议，能为第三方管理软件提供接口 |
|  | ▲考虑对防统方相关事件数据保存时间超过1年及以上，系统需要支持查询优化策略功能，需要提供“优化查询配置”界面，可根据总数据大小、最大查询等待时间、磁盘IO速率等进行查询优化。（提供截图并厂家盖章证明） |
|  | ▲鉴于防统方系统的使用敏感性，用户环境若要求令牌登录认证，防统方系统需要提供相应管理功能界面，至少具有导入令牌信息、解冻结等功能。（提供截图并厂家盖章证明） |
|  | ▲防统方系统需要提供“药品代码判断”策略界面，支持定时对新生成的报警进行分析，判断是否涉及到药品编号，如果有药品编号，但这个编号没有在系统中备案，报警信息需要被事件降级。（提供WEB管理界面截图并厂家盖章证明） |
|  | ▲防统方系统需要提供“报警事件汇总”的功能，需要按今日、最近一天、最近7天、最近30天进行不同级别的事件汇总，需要展示最近一个月报警记录，包含源IP地址、操作用户、数据库登录名、所属部门、报警数量等信息，并提供详细查询功能。（提供WEB管理界面截图并厂家盖章证明） |
|  | ▲防统方系统需要提供“按规则汇总”的事件查询功能，需要根据时间范围、规则和源IP地址进行查询展示包含源IP地址、匹配次数等信息，并提供详细查询功能。（提供WEB界面截图并厂家盖章证明） |
|  | 数据库审计需要提供报警统计分析界面，需要提供事件统计、最近30天报警趋势、操作类型统计、最近30天事件趋势等可视化图形，并提供最新报警和最新事件展示功能。（提供WEB界面截图并厂家盖章证明） |
|  | ▲数据库审计需要提供查看SQL分布的功能，需要根据源IP地址、时间范围、数据库等进行条件查询，提供SQL分布散点图并进行客户端IP、SQL内容、执行时间（耗时）等内容的详细展示。（提供WEB界面截图并厂家盖章证明） |
|  | 数据库审计为了方便用户查询所需要的信息，需要提供对数据库操作的默认查询功能，条件包括操作内容、对象、登录名、源IP地址、客户端MAC、客户端主机名、应用程序名、操作用户，全文检索等；需要提供复杂的自定义查询功能，用户需要使用"或"条件、"与"条件、LIKE、"LIKE%"、"IN"或者"NOTIN"等多条件设置查询。（提供WEB界面截图并厂家盖章证明） |
|  | ▲数据库审计需要提供规则导入导出功能，需要提供丰富的规则管理功能和忽略规则管理功能，对规则可进行批量生效、批量失效的设置，同时为规则管理提供一键“删除零匹配”的功能。（提供截图并厂家盖章证明） |
|  | ▲为了方便系统运维，系统需要提供内网的常用下载功能界面，包括下载系统日志信息（精简日志、完整日志、客户端IP信息下载），常用工具下载（SecureCRT、winscp、putty），其他相关工具（hypertrm、winrar、UltraEdit、epsnap）等。（提供WEB界面截图并厂家盖章证明） |
|  | ▲系统需要支持必要的网络管理功能界面，提供对用户现场的交换机设备的信息查看的功能。（提供WEB界面截图并厂家盖章证明） |
| 售后服务 | ▲提供数据库审计系统原厂针对本项目的授权函及原厂商五年的售后服务承诺函； |

服务内容：

| 服务项目 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 维保期内 在线支持及远程技术服务 | 响应时间为自然日7*24小时电话立即响应。 常规问题，乙方应在24小时内给予答复或解决。 疑难问题，乙方应根据具体情况向采购方明确反馈答复时间。 |  |
| 维保期内 现场巡检 | 现场巡检系统运行状态。 在维保服务期内，报价方提供给采购方巡检服务。 | 一年不少于4次。 需提供巡检报告交甲方信息科备案。 |
| 维保期内 现场服务 | 系统出现问题，当远程不能解决时，提供上门服务。 法定工作日的响应时间为2小时（到达现场时间7*24*2），最长4小时内解决系统故障； 法定节假日的响应时间为4小时（到达现场时间7*24*4），最长8小时内解决系统故障。 | 不限次数，需提供现场服务记录。 |
| 维保期内 培训服务 | 乙方负责甲方标的软件系统使用人员的系统应用及维护培训，使甲方相关人员掌握软件产品系统的运行及日常维护工作。 | 每年至少2次 |
| 维保期内 重大事件现场保障服务 | 乙方根据甲方需要提供重大事件现场保障服务。 | 不限次数，需提供现场服务记录。 |
| 修改/增加原有功能项 | 乙方根据甲方需求，修改/增加原实现的功能项。 |  |
| 系统版本升级 | 乙方为甲方升级至最新可用的系统版本。 |  |
| 远程服务器迁移 | 乙方为甲方提供由于服务器变更引起的系统迁移服务。 |  |
| 新设备免费试用 | 甲方有权试用乙方提供系统最新的设备。 |  |
| 数据备份 | 乙方为甲方备份系统数据，确保系统数据安全有效。 |  |
| 数据恢复 | 乙方为甲方恢复有效的备份系统数据。 |  |
| 系统接口优化 | 乙方为甲方的系统接口进行检测，提出优化系统性能方案。 |  |
| 设备维护 | 乙方为甲方进行免费设备维护检测，如需更换配件，收取原厂成本价。（仅限乙方提供的设备） |  |
| 备用机服务 | 当乙方为甲方进行设备维修时，乙方免费提供备用机给甲方至故障设备维修完成。（仅限乙方提供的设备） |  |
| 网络服务 | 乙方为甲方的网络环境进行维护。（仅限乙方部署网络） |  |
| 其他优惠承诺 | 甲方有特殊原因无法及时支付维保服务费的，乙方为甲方酌情延长“病员排队服务管理系统”的维保服务时间，以保障软件的正常使用。 |  |

核心数据库与网络运维服务2021项目技术参数要求

# 一、投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。

2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、本项目不接受联合投标，不接受分包或转包。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。

# 二、合同期限

合同期限至维保期满（自验收合格之日起算）结束,维保期满后的维护费用将根据合同相关约定执行。

三、付款方式

维保服务部分付款方式：

（1）第一期付款，合同生效后，乙方提交发票（金额为合同价款的10%），甲方收到相应金额发票并审核无误后 60个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的10%。

（2）第二期付款，本合同生效后，自运维服务期限起始日起至维保期过半期满，乙方提供相应的服务记录（巡检报告、服务记录等）及发票（金额为合同款的45%）给甲方确认，经甲方审核无误后 60个工作日内，甲方向乙方支付合同款的45%。

（3）第三期付款，本合同生效后，自运维服务期限起始日起至维保期满，乙方提供相应的服务记录（巡检报告、服务记录等）及发票（金额为合同款的45%）给甲方确认，经甲方审核无误后 60个工作日内，甲方向乙方支付合同款的45%。

（4）在支付第二期和第三期合同款项时，乙方须提供相应的服务记录给甲方确认，同时甲方向乙方出具《服务评价表》（合同附件约定），甲方确认后视同乙方即完成当期的服务。

（5）经甲方确认《服务评价表》中考核总分在80~100分，甲方按合同约定款项的100%付款；考核总分在60~79分，甲方按合同约定款项的60%付款；考核总分在60分以下，甲方按合同约定款项的0%付款。

五、投标标的金额

本次招标最高投标限价为20万元人民币（含税），其中服务部分报价不得高于20万元，高于最高投标限价的投标将予以否决。

六、总体要求

投标人须提供清晰、明确的系统设计方案和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、网络、操作系统、数据库等条件，并能提供合理的服务器、存储的分配方案，提供完备的数据备份、数据迁移、容灾及应急解决方案。具体要求如下：

1、项目建设内容中所列的软件建设模块和具体内容不能有任何缺失，否则甲方有权拒绝验收。

2、安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

# 3、本项目提供1年运维服务，运维期满后的可根据合同相关约定执行续签协议

……

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

# 七、采购内容

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 网络运维 | 详见技术要求 | 1 |
| 2 |  | 数据库运维 | 详见技术要求 | 1 |
| 3 |  | 综合布线 | 详见技术要求 | 1 |

# 八、技术参数要求

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

1、网络运维服务

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 1.1 | 网络设备监控 |
| 1.2 | 网络设备硬件状态检查 |
| 1.3 | 网络设备操作管理规范与维护手册 |
| 1.4 | 交换机配置（VLAN增加及调整、路由调整、配置） |
| 1.5 | 网络设备资产管理服务 |
| 1.6 | 安全策略配置及配置优化 |
| 1.7 | 新增业务系统接入 |
| 1.8 | 设备升级与更换（IOS介质由厂商提供） |
| 1.9 | 关键设备日志查看、分析 |
| 1.10 | 网络设备安全加固 |
| 1.11 | 网络设备事件管理服务 |
| 1.12 | 网络使用状况趋势分析 |
| 1.13 | 对网络设备进行预防性巡检，要求检测系统性能及运行状况，查验网络设备的日志文件，监控网络流量。及时发现系统的各种报警信息，并做出相应的处理和记录，如网络流量异常，要及时做出分析，提出解决方案；每次预防性检查要有详细的记录，并向用户提交检测报告（每月一次） |
| 1.14 | 根据系统拓扑结构图及系统现状对系统的高可用性做出分析并提供应急处理方案，帮助用户制定周密的应急方案及恢复计划 |
| 1.15 | 当用户应用环境发生变化，网络架构进行重大调整时，服务方应到达现场，协助用户制定及实施计划和实施方案，做好技术保障工作 |
| 1.16 | 当出现系统故障时，能及时响应。迅速分析故障原因，协助用户更换故障设备及部件，并立即进行处理 |
| 1.17 | 服务方需做好设备的软硬件维护及日常参数的配置修改，并随时准备好突发故障的排除，协助用户做好楼层交换机及信息点的管理工作，配合用户相关的客户端网络维护工作 |
| 1.18 | 服务方须在保障确保用户业务工作正常开展的情况下，提出并实施提高网络性能，保障网络安全的优化方案 |
| 1.19 | 电话支持服务：服务热线电话(365*7*24小时) |
| 1.20 | 远程登陆：提供远程拔入支持(365*7*24小时) |
| 1.21 | 邮件支持：E-mail支持(365*7*24小时) |

2、数据库运维服务

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 2.1 | 数据库检测服务 |
| 2.2 | 数据库标准操作流程规范和运行制度设计服务 |
| 2.3 | 数据库定期巡检 |
| 2.4 | 数据库安全检查和设置 |
| 2.5 | 数据库优化技术交流（oracle、SQL） |
| 2.6 | 数据库补丁安装： 根据产品的更新进度 |
| 2.7 | 数据库稳定性评估 |
| 2.8 | 数据库备份检查 |
| 2.9 | 故障紧急响应及处理 (如1小时内解决不了，需要能够升级到Oracle原厂支持部门) |
| 2.10 | 数据库容灾切换演练及现场standby |
| 2.11 | 电话支持服务：服务热线电话(365*7*24小时) |
| 2.12 | 远程登陆：提供远程拔入支持(365*7*24小时) |
| 2.13 | 邮件支持：E-mail支持(365*7*24小时) |

3、综合布线服务

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 全院零散信息点的增加及信息点故障处理 |
| 3.1 | 新增信息点；并提供信息点所使用的超五类网线、模块、面板等辅料 信息面板；白色，86X86，单、双孔，墙上型安装，地上安装，适配国产86X86暗盒 信息模块；与固定的GigaSPEED水平线缆配合时，有极好的电气特性 布线系统推荐品牌；超五类线缆；鼎志，普天，西蒙等国内知名品牌 |
| 3.2 | 信息点寻线 |
| 3.3 | 信息点故障处理 |
| 3.4 | 信息点标签打印 |
| 3.5 | 信息点图纸设计 |
| 响应 | 服务响应7*8小时；服务应急响应4小时 |

抗菌药物管理系统项目技术参数要求

# 一、投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。

2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、本项目不接受联合投标，不接受分包或转包。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。

# 二、合同期限

合同期限至维保期满（自验收合格之日起算）结束,维保期满后的维护费用将根据合同相关约定执行。

三、交货时间

合同签订后2个月内完成安装调试，3个月内完成项目实施工作。

四、项目验收、付款方式

验收工期：乙方应在合同生效3个月内完成系统部署工作，并提交甲方验收。如验收不合格，视为延期。因乙方原因未能按期验收并签署验收报告时，按照延期天数，每日乙方向甲方支付合同金额万分之五作为违约金。如因延期超过工期50%导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同，乙方同意退回甲方已支付全部款项。

软件部分付款方式：

（1）合同签订生效后，中标人提交发票（金额为合同软件价款的30%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的30%；

（2）中标人与需求方签署产品验收报告后，中标人提交发票（金额为合同软件价款的60%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的60%；

（3）自中标人与需求方签署产品验收报告日起，免费维护期满且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票（金额为合同软件价款的10%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的10%。

硬件部分付款方式：

（1）合同签订生效后，中标人与需求方签署硬件设备签收单后，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的50%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的50%；

（2）中标人与需求方签署硬件设备验收报告后，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的40%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的40%；

（3）自中标人与需求方签署硬件设备验收报告日起，免费维护期满一年且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的10%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的10%。

一次性服务部分付款方式：合同签订生效后，中标人与需求方签署服务验收报告后，中标人提交发票（金额为合同服务价款的100%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同服务价款的100%。

维保服务部分付款方式：

（1）第一期付款，合同生效后，乙方提交发票（金额为合同价款的10%），甲方收到相应金额发票并审核无误后 60个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的10%。

（2）第二期付款，本合同生效后，自运维服务期限起始日起至维保期过半期满，乙方提供相应的服务记录（巡检报告、服务记录等）及发票（金额为合同款的45%）给甲方确认，经甲方审核无误后 60个工作日内，甲方向乙方支付合同款的45%。

（3）第三期付款，本合同生效后，自运维服务期限起始日起至维保期满，乙方提供相应的服务记录（巡检报告、服务记录等）及发票（金额为合同款的45%）给甲方确认，经甲方审核无误后 60个工作日内，甲方向乙方支付合同款的45%。

（4）在支付第二期和第三期合同款项时，乙方须提供相应的服务记录给甲方确认，同时甲方向乙方出具《服务评价表》（合同附件约定），甲方确认后视同乙方即完成当期的服务。

（5）经甲方确认《服务评价表》中考核总分在80~100分，甲方按合同约定款项的100%付款；考核总分在60~79分，甲方按合同约定款项的60%付款；考核总分在60分以下，甲方按合同约定款项的0%付款。

五、投标标的金额

本次招标最高投标限价为27万元人民币（含税），其中软件部分报价不得高于22万元人民币，服务部分报价不得高于5万元，高于最高投标限价的投标将予以否决。

六、总体要求

投标人须提供清晰、明确的系统设计方案和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、网络、操作系统、数据库等条件，并能提供合理的服务器、存储的分配方案，提供完备的数据备份、数据迁移、容灾及应急解决方案。具体要求如下：

1、项目建设内容中所列的软件建设模块和具体内容不能有任何缺失，否则甲方有权拒绝验收。

2、安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

# 3、本项目软件至少提供1年免费维保服务，硬件至少提供5年免费维保服务

4、本项目硬件免费质保期满后，如需求方需要投标人继续提供硬件维保服务，则投标人承诺提供给需求方的有偿年硬件维保费最高不超过合同中硬件部分价款的10%。

5、本项目软件免费质保期满后，如需求方需要投标人继续提供软件维保服务，则投标人承诺提供给需求方的有偿年软件维保费最高不超过合同中软件部分价款的10%。

……

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

# 七、采购内容

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 抗菌药物管理系统 | 详见技术要求 | 1 |
| 2 | 接口集成服务 | 与HIS、EMR系统接口 | 详见技术要求 | 1 |

# 八、技术参数要求

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

1、抗菌药物管理系统

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 1 | 抗菌药物设置 对抗菌药物属性的设置，其中的属性是指所属药品使用方式，药物的添加要能进行分类，并能设置各药物之中包含的具体药物信息。对药物要能设置分级使用的权限，不同医生职称、不同科室使用的药物不同。设置功能应与药库管理功能相结合，确保其流畅性。 |
| 2 | 知识库管理 系统能提供多维条件的知识库管理，可以针对门诊用药、住院预防用药和治疗用药等情况进行设置，投标方案需提供具体知识库模板。 根据年龄、检验结果（如：肝肾功能、血常规、尿常规、药敏结果等）、体温、临床诊断、疾病名称、手术名称、感染部位、致病细菌等条件维度的设置抗菌药物的给药方案。药物的方案包含药物剂量，药物频次和用法等。 系统应包含门诊规则设置和住院规则设置。 基本规则包含但不限于： 规则1：门诊抗菌药物使用规则 规则2：住院抗菌药物预防使用规则 规则3：住院抗菌药物治疗使用规则 规则4：肝功能不全患者抗菌药物使用规则 规则5：肾功能不全患者抗菌药物使用规则 规则6：药物过敏患者对应的抗菌药物使用规则 规则7：药物敏感度对应的抗菌药物使用规则 规则8：特殊病理、生理状况患者对应的抗菌药物使用规则 规则9：特殊类抗菌药物使用规则 规则10：抗菌药物使用权限规则 规则11: 抗菌素联合使用规则 规则12: 抗菌药物使用时限规则 规则13：患者（如≥70岁）抗菌药物使用规则 |
| 3 | 抗菌药物的申请 |
| 4 | 建立医嘱审核 |
| 5 | 特殊抗菌药物审批 对特殊抗菌药物、特殊情况（如紧急情况下的超规则、超权限使用）的医嘱要进行审批，能通过各种方式（如手机）通知专家进行审批，审批完之后系统能立即提醒该医嘱单的医生。投标方案中请详细描述审批流程。 支持专家库的维护，并设置专家权限 |
| 6 | 紧急情况 抗菌药物在复杂性感染和危重感染情况下，下级医师可越权使用上级医师抗菌药物1天，但需要同时提出会诊申请。 |
| 7 | 用药跟踪 科室主管能随时了解相关的患者列表（用户科室、用户主管的患者及其它自定义的过滤条件）及当前的抗菌药物使用状态。可以通过指示灯的方式提醒用户。 相关的职能科室能实时看到各临床科室的问题医嘱，并通知科室矫正，科室可以矫正或不矫正，不矫正须写明理由。后台的理由管理功能可以在系统中为用户预设常见的理由条目供选择，用户也能输入其它内容 |
| 8 | 日志 记录住院医生用药申请的流程和每个流程患者信息，记录已完成审批的医嘱单相关审批信息以及能够查询系统提醒信息，并形成日志，可供统计分析之用 |
| 9 | 系统维护 对特殊抗菌药物使用专家申批的维护，对系统菜单和模块使用权限的维护，对系统提示不合理项目作出矫正或处理操作时，对该模块理由的设置维护，对知识库规则的设置维护 |
| 10 | 统计分析 医院合理用药指标评估指标包括但不限于以下内容： （一）门、急诊处方指标 1.每次就诊人均用药品种数 抗菌药物人均品种数（处方中抗菌药物的总品种数/使用抗菌药物的人数） 2.每次就诊人均药费 3.就诊使用抗菌药物的百分率（就诊使用抗菌药物的处方/总处方数） 4.就诊使用注射药物的百分率（就诊使用注射药物的处方数/总处方数） 5.就诊使用静脉输液的百分率（就诊使用静脉输液的处方数*/总处方数） 6.基本药物占处方用药的百分率（处方中涉及基本药物的品种数/处方中药物品种数） 7.每张处方的平均金额（药物使用总金额/总处方数） 8.门诊抗菌药物的金额百分比（门诊抗菌药物使用总金额/门诊药物使用总金额） 9.门诊注射剂的的金额百分比（门诊注射剂使用总金额/门诊药物使用总金额） 门诊静脉补液的的金额百分比（门诊静脉补液使用总金额/门诊药物使用总金额） 以上数据要求实时采集，并按照门、急诊各科室分类统计并有汇总数 （二）抗菌药物用药指标 1.住院患者用抗菌药物人均品种数（医嘱中抗菌药物的总品种数/使用抗菌药物的总人数） 2.住院患者用抗菌药物人均费用（住院抗菌药物消耗总金额/住院使用抗菌药物总人数） 3.住院患者使用抗菌药物的百分率（指标1：使用抗菌药物的总人数/总住院人数；指标2：使用抗菌药物的总天数/使用抗菌药物者总住院天数） 4.抗菌药物使用强度（DDD/100人/天） 5.抗菌药物费用占药费总额的百分率（抗菌药物使用金额/药品消耗总金额） 6.抗菌药物特殊品种使用量占抗菌药物使用量的百分率（特殊使用品种抗菌药物使用金额/抗菌药物使用金额）（使用量＝使用金额！） 7.住院用抗菌药物患者病原体检查百分率（抗菌药物患者病原体检查总数/抗菌药物患者使用总人数） 8.使用抗菌药物的人均疗程（使用抗菌药物的总住院天数/使用抗菌药物病例数） 以上数据要求实时采集，并按照住院各科室与各病区分类统计并有汇总数 （三）围手术期抗菌药物用药指标 1.Ⅰ类切口手术病例预防用抗菌药物百分率（Ⅰ类切口手术病例预防用抗菌药物的例数/Ⅰ类切口手术病例数） 2.Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物人均用药天数 3.外科手术前0.5-2.0小时预防用抗菌药物百分率（术前0.5-2.0小时预防用抗菌药物的例数/手术预防使用抗菌药物例数） 4. I类切口手术联合使用抗菌药物百分率（Ⅰ类切口手术病例预防联合使用抗菌药物的例数/Ⅰ类切口手术病例预防用抗菌药物的例数） 5. II类切口手术病例预防用抗菌药物百分率（II类切口手术病例预防用抗菌药物的例数/II类切口手术病例数） 6. III类切口手术病例预防用抗菌药物百分率（III类切口手术病例预防用抗菌药物的例数/III类切口手术病例数） 以上数据要求实时采集，并按照手术各科室分类统计并有汇总数 附加指标： 1.不同抗菌药物金额使用百分比（使用抗菌药物的品种中各种抗菌药物的比例） 2. 不同管理级别抗菌药物使用金额百分比（使用抗菌药物的品种中不同管理级别抗菌药物的比例） 3.不同剂型抗菌药物使用金额百分比（使用抗菌药物的品种中不同剂型抗菌药物使用百分比） 4.不同药理分类抗菌药物使用金额百分比（使用抗菌药物的品种中不同药理分类抗菌药物使用百分比） 5.使用抗菌药物总金额排名前20位医生（分门诊、病房） 6.使用抗菌药物均次处方金额前20位医生（分门诊、病房） 7.使用抗菌药物总金额排名前10位科室 8.随机处方抽样（定期在总处方中做到随机抽检N张处方） 以上数据定期采集，按照各科室分类统计并有汇总数 |
| 11 | 监控引擎 监控医院抗菌药物使用动态，监控需要审批的医嘱单 |
| 12 | 整改流程模块 职能部门可以通过系统实现电子整改流程，接收方能够及时获得通知，并回馈整改意见。系统可以对一段时间内的整改情况进行汇总统计。 |

2、接口集成服务

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 1 | His基础数据对接 |
| 2 | 临床医生工作站系统对接 |
| 3 | 院感系统对接 |
| 4 | 移动平台改造支持 |

门诊健康教育屏集成系统技术参数要求

# 一、投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。

2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、本项目不接受联合投标，不接受分包或转包。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。

# 二、合同期限

合同期限至维保期满（自验收合格之日起算）结束,维保期满后的维护费用将根据合同相关约定执行。

三、交货时间

合同签订后1个月内完成设备供货，设备到货后1个月内完成安装调试，1个月内完成项目实施工作。

四、项目验收、付款方式

验收工期：

乙方应在合同生效90天内完成系统部署工作，并提交甲方验收。如验收不合格，视为延期。因乙方原因未能按期验收并签署验收报告时，按照延期天数，每日乙方向甲方支付合同金额万分之五作为违约金。如因延期超过工期50%导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同，乙方同意退回甲方已支付全部款项。

付款方式：

软件部分付款方式：

（1）合同签订生效后，中标人提交发票（金额为合同软件价款的30%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的30%；

（2）中标人与需求方签署产品验收报告后，中标人提交发票（金额为合同软件价款的60%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的60%；

（3）自中标人与需求方签署产品验收报告日起，免费维护期满且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票（金额为合同软件价款的10%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的10%。

硬件部分付款方式：

（1）合同签订生效后，中标人与需求方签署硬件设备签收单后，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的50%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的50%；

（2）中标人与需求方签署硬件设备验收报告后，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的40%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的40%；

（3）自中标人与需求方签署硬件设备验收报告日起，免费维护期满一年且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的10%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的10%。

五、投标标的金额

本次招标最高投标限价为74.72万元人民币（含税），其中软件部分报价不得高于20万元人民币，硬件部分报价不得高于54.72万元人民币，高于最高投标限价的投标将予以否决。

六、总体要求

投标人须提供清晰、明确的系统设计方案和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、网络、操作系统、数据库等条件，并能提供合理的服务器、存储的分配方案，提供完备的数据备份、数据迁移、容灾及应急解决方案。具体要求如下：

1、项目建设内容中所列的软件建设模块和具体内容不能有任何缺失，否则甲方有权拒绝验收。

2、安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

# 3、本项目软件至少提供1年免费维保服务，硬件至少提供3年免费维保服务。

4、本项目硬件免费质保期满后，如需求方需要投标人继续提供硬件维保服务，则投标人承诺提供给需求方的有偿年硬件维保费最高不超过合同中硬件部分价款的10%。

5、本项目软件免费质保期满后，如需求方需要投标人继续提供软件维保服务，则投标人承诺提供给需求方的有偿年软件维保费最高不超过合同中软件部分价款的10%。

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

# 七、采购内容

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 专家门诊排班信息管理系统软件 | 详见技术要求 | 1 |
| 2 |  | 多媒体信息发布管理系统软件 | 详见技术要求 | 1 |
| 1 | 硬件 | 55寸3.55mm液晶拼接屏及配件（横3*竖6=18块） | 详见技术要求 | 1 |
| 2 |  | P1.86室内高清LED显示屏 （15㎡） | 详见技术要求 | 1 |
| 3 |  | 楼层宣教屏（55寸一体机） | 详见技术要求 | 12 |

# 八、技术参数要求

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

# 1、软件规格：

| 序号 | 功能模块 | 功能实现内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体信息发布系统整体框架设计要求 | ▲1.统采用B/S架构，分为管理端与显示端两大部分，能够与分诊叫号集成于统一平台管理； 2.系统所有发布操作在管理端进行，管理端只能在医院审核通过的计算机上安装，并由专人负责管理； ▲3.信息发布显示端可以是独立的终端，也可以和叫号终端同屏同步显示； 4.系统的网络架构需要是内网专有网络（由医院信息科协调负责网络的公司进行技术支持）。 |
| 2 | 多媒体信息发布系统播放要求 | 1.系统应支持各种多媒体格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式； 2.音频播放要求：立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。 3.播放效果要求：图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。 ▲4.每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放。 |
| 3 | 多媒体信息发布系统管理要求 | 1.系统显示端硬件应具备存储功能，可以指定空闲时间发布。带宽占用率低，不会因为信息发布影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 2.可编辑的播放列表：例如制定、编辑节目播放列表，网络化管理任务播放顺序。 3，播放时间控制要求：播放列表可设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。 ▲4.屏幕划分功能要求：显示屏幕可划分成多个显示区域，每个区域可根据客户需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。 5.滚动字幕控制要求：可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整。 6.系统应具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 7.触摸设备要求支持交互式触摸查询功能。 |
| 4 | 多媒体信息发布系统后台控制要求 | 1.可以在服务端端控制和调节各个显示终端的声音大小。 2.可远程发送操作指令：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、截取画面、切换电视频道等操作。 |
| 5 | 多媒体信息发布系统用户权限划分要求 | ▲1.系统应支持用户权限划分功能，对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护； |
| 6 | 多媒体信息发布系统监控要求 | ▲1.系统应能够实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出日志文件，其数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等； |
| 7 | 多媒体信息发布系统显示模块要求 | 1.支持32位色的高清画面输出，分辨率设定为1024×768、1280×720、1366*768、1920×1080，支持横竖屏切换显示； 2.可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格等； ▲3.提供信息显示客户端软件著作权证。 |
| 8 | 专家门诊排班信息管理系统后台管理软件 | ▲用于管理维护专家门诊排班信息（科室信息、出诊信息、停诊信息等）、专家个人信息（专家图片、姓名、工号、特长等），支持专家图片信息上传等。 |
| 9 | 专家门诊排班信息管理系统拼接屏定制化控制显示软件 | ▲安装在拼接屏控制计算机上，显示专家出诊信息、停诊信息、专家个人信息。支持显示信息实时动态更新；支持信息翻页显示，实现显示信息无限扩展。 |
| 10 | 系统集成通信接口模块 | ▲通过与HIS系统接口，实时获取当日专家停诊、开诊信息及专家、专病出诊信息等。 |
| 11 | 非功能需求 | 1.系统响应速度快，能在较短的时间内将满足检索条件的样本信息展示出来； 2.系统可维护性高，管理员能快速的解决系统出现的错误，完善系统； 3.样本数据中心的数据质量满足临床科研需求，对于医院基础数据要有映射功能，对于数据的一致性有监管功能； 4.样本数据中心的数据可以共享，为内部或者外部的软件提供接口，支持内部或者外部系统的调用。 |

# 2、硬件规格：

| 序号 | 硬件名称 | 单位 | 数量 | 硬件详细配置参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸3.55mm液晶拼接屏及配件 （横3*竖6=18块） | 套 | 1 | 1.55"原装DID屏，超窄边液晶拼接单元，物理拼接缝隙≤3.5mm 2.单元外观尺寸：1213.5mm x684.2mm x 130.9mm 3.亮度：500d/m2；对比度：4000：1；显示模式：16：9 4.可视角度上下左右178度，最佳分辨率1920x1080，兼容分辨率1366x768；1600x1200；1280x1024；1280x768；1024x768， 5.响应时间≦5ms；★外壳材质：强固型金属机壳； 6.重量：约40KG/块； 7.信号处理器显示整幅画面：单路HDMI/DVI信号输入，将信号分别输出多路HDMI/DVI信号，同步在多个拼接单元上，全面支持全高清1080p信号； 8.图形处理器：执行大屏专用控制矩阵可实现2路复合视频输入，1路VGA输入，1路HDMI输入，1路DVI输入, 信号在大屏上，快速单屏显示，全屏显示，组合显示，不同信号单屏显示或任意画面组合显示。控制软件，中文界面，一步到位，操作方便。省电模式，软件开关机。画面静止模式和多种组合功能显示模式等； 9.拼接屏支架：根据现场情况确定支架类型； 10.辅料线材：HDMI / DVI / VGA信号线、屏体连接线、控制连接线、挂钩+1根100米分配器。 |
| 2 | P1.86室内高清LED显示屏（15㎡） | 套 | 2 | 1.规格：室内P1.86全彩（ P1.86-1R1G1B） 2.分辨率：长：3268点×高：1290点=4215720点； 3.显示尺寸：长6.08m*高2.24m=13.62平方； 4.成品尺寸：长6.25m*高2.40m=15.00平方； 5.整屏模组数量：长19块*高15块=285块； 6.模组尺寸：320*160mm。 7.LED显示屏控制系统：控制主机、主控系统（集LED发送卡与视频处理器）、接收卡、开关电源、LED屏自带控制软件； 8.主体框架结构及不锈钢包边：内部采用镀锌方管焊接，外框采用黑钛拉丝不锈钢包边； 9.LED显示屏外围设备：强电布线、弱电布线。 |
| 3 | 楼层宣教屏（55寸一体机） | 套 | 12 | 1.尺寸：55寸；分辨率：1080×1920 2.嵌入式CPU：四核1.4GHz 3.内存：2GB以上 4.存储：EMMC 32G,支持扩展 5.网络：10/100Mbps自适应 6.操作系统：Android5.0 7.通讯接口：RJ45 8.机身接口：TUNER、HDMI、VGA、USB 9.视频格式支持：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 10.音频解码支持：MP3、MPA、WAV、AAC、PCM 11.图片支持：BMP、JPEG、GIF、PNG 12.功率（W）：≤120W 13.工作电压：220V~ 60Hz 14.固定方式：壁挂式 15.屏寿命：＞5万小时；工作时间：可7x24小时不间断工作 16.开关机方式：内置RTC电子时钟，可远程定时开关机 17.其他：内置数字证书软件，提供软件著作权及3C证书。 |

门诊交互性显示设备及配套软件升级改造技术参数要求

# 一、投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。

2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、本项目不接受联合投标，不接受分包或转包。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。

# 二、合同期限

合同期限至维保期满（自验收合格之日起算）结束,维保期满后的维护费用将根据合同相关约定执行。

三、交货时间

合同签订后1个月内完成设备供货，设备到货后1个月内完成安装调试，1个月内完成项目实施工作。

四、项目验收、付款方式

验收工期：

乙方应在合同生效90天内完成系统部署工作，并提交甲方验收。如验收不合格，视为延期。因乙方原因未能按期验收并签署验收报告时，按照延期天数，每日乙方向甲方支付合同金额万分之五作为违约金。如因延期超过工期50%导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同，乙方同意退回甲方已支付全部款项。

付款方式：

软件部分付款方式：

（1）合同签订生效后，中标人提交发票（金额为合同软件价款的30%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的30%；

（2）中标人与需求方签署产品验收报告后，中标人提交发票（金额为合同软件价款的60%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的60%；

（3）自中标人与需求方签署产品验收报告日起，免费维护期满且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票（金额为合同软件价款的10%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的10%。

硬件部分付款方式：

（1）合同签订生效后，中标人与需求方签署硬件设备签收单后，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的50%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的50%；

（2）中标人与需求方签署硬件设备验收报告后，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的40%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的40%；

（3）自中标人与需求方签署硬件设备验收报告日起，免费维护期满一年且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的10%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的10%。

五、投标标的金额

本次招标最高投标限价为96.22万元人民币（含税），其中软件部分报价不得高于8万元人民币，硬件部分报价不得高于88.22万元人民币，高于最高投标限价的投标将予以否决。

六、总体要求

投标人须提供清晰、明确的系统设计方案和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、网络、操作系统、数据库等条件，并能提供合理的服务器、存储的分配方案，提供完备的数据备份、数据迁移、容灾及应急解决方案。具体要求如下：

1、项目建设内容中所列的软件建设模块和具体内容不能有任何缺失，否则甲方有权拒绝验收。

2、安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

# 3、本项目软件至少提供1年免费维保服务，硬件至少提供3年免费维保服务。

4、本项目硬件免费质保期满后，如需求方需要投标人继续提供硬件维保服务，则投标人承诺提供给需求方的有偿年硬件维保费最高不超过合同中硬件部分价款的10%。

5、本项目软件免费质保期满后，如需求方需要投标人继续提供软件维保服务，则投标人承诺提供给需求方的有偿年软件维保费最高不超过合同中软件部分价款的10%。

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

# 七、采购内容

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 诊室显示设备控制程序 | 详见技术要求 | 1 |
| 2 |  | 主显示设备控制软件 | 详见技术要求 | 1 |
| 1 | 硬件 | 楼层诊区二次候诊屏（21.5寸LCD显示一体机） | 详见技术要求 | 145 |
| 2 |  | 楼层诊区一次候诊屏（55寸排队主显示一体机 横屏壁挂式） | 详见技术要求 | 27 |
| 3 |  | 窗口功能显示屏（10寸定制化窗口显示屏） | 详见技术要求 | 58 |
| 4 |  | 楼层壁挂式触摸屏自助查询机（21.5寸壁挂式触摸屏自助查询机） | 详见技术要求 | 16 |

# 八、技术参数要求

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

| 序号 | 功能模块 | 功能实现内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 诊室显示设备控制程序 | - ▲支持拼接医院HIS,LIS,PACS系统接口，提供相关的接口规范文档； - 用于控制诊室显示一体机，显示医生信息（医生图片、工号、职称、特长等）、当前就诊患者信息、候诊患者信息及温馨提示等信息； - ▲支持复诊、过号患者管理：医护人员对当天复诊患者处理，将患者从已完成队列中，按照一定规则恢复至正在排队队列，并将患者状态自动修改为复诊。护人员对过号患者处理，将过号患者从已完成队列中，按照一定的惩罚规则恢复至正在排队队列，并提供惩罚规则维护功能；支持过号自动向后排功能，并可以自定义排后位置；支持批量患者转移功能。 - 可根据医院需求定制化开发。 |
| 2 | 主显示设备控制软件 | - ▲支持拼接医院HIS,LIS,PACS系统接口，提供相关的接口规范文档； - ▲智能生成队列：系统根据不同业务场景需求，智能化生成不同策略的患者队列，并提供自定义策略功能。如：时间顺序队列、序号顺序队列、预约\现场挂号混杂队列、多选择呼叫队列等；可自定义排序方式、进入队列延时、报到模式等功能； - ▲策略顺序呼叫、多选择呼叫：医护人员呼叫患者时，可以按照策略顺序依次呼叫，如：按照挂号时间顺序、挂号序号顺序、预约优先顺序、预约\现在挂号混杂顺序等；支持选叫功能，医生根据实际情况选择列表中任意患者进行呼叫；支持患者特殊信息显示，医生可以在备注中看到患者备注信息；支持紧急患者标记，并在医生呼叫器、门口屏同步显示。 - 用于控制55寸排队主显示一体机，集中显示诊区内排队叫号信息，含实时排队语音播报； - 实时排队语音和广播采用TTS语音合成技术；声音细节参数可以按需要手工调节； - ▲多级权限管理综合管理后台登录人员、分诊台登录人员、叫号器登录人员，多维度、多级权限管理； - 支持数据分析：整合患者排队情况、医护人员工作情况，汇总分析数据，形成整体数据池，为医院决策、绩效考核等提供数据基础； - 可根据医院需求定制化开发。 |
| 3 | 非功能需求 | 1.系统响应速度快，能在较短的时间内将满足检索条件的样本信息展示出来； 2.系统可维护性高，管理员能快速的解决系统出现的错误，完善系统； 3.样本数据中心的数据质量满足临床科研需求，对于医院基础数据要有映射功能，对于数据的一致性有监管功能； 4.样本数据中心的数据可以共享，为内部或者外部的软件提供接口，支持内部或者外部系统的调用。 |

- 硬件技术要求

| 序号 | 硬件名称 | 单位 | 硬件详细配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼层诊区二次候诊屏 | 套 | - 安装安装在每个诊室门口，用于显示当前诊室医生信息、正在就诊信息、候诊信息及公告信息等； - 显示屏幕尺寸≥21.5吋； - 屏幕比例：16:9； - ▲采用ARM架构，CPU频率≥1.8GHZ； - ▲内存：不小于2GBDDR3； - ▲存储：不小于16GBeMMC； - 视频显示格式：本地支持1080P； - 分辨率：支持1920*1080； - 亮度：220cd/M2； - 功耗：50W Max - 音频：内置扬声器； - 网络：10/100M Base-T，RJ45 R/A以太网接口； - USB接口：≥2个； - 管理功能：远程开机，自动开关机，定时开关机，上电开机； - 支持壁挂安装、吊杆安装 或 半嵌入式安装，支持横屏或者竖屏； - 单屏尺寸（长*宽*厚mm）：≥510*307*35。 |
| 2 | 楼层诊区一次候诊屏 | 套 | - 用于显示及语音播报排队叫号信息； - 屏幕尺寸：≥55寸 - 屏幕比例：16:9； - 分辨率：≥1920x1080（全高清）； - ▲亮度：400cd/M2； - 视频显示格式：1080P； - ▲采用ARM架构：CPU频率≥1.8GHZ； - ▲内存：不小于2GBDDR3； - ▲存储：不小于16GBeMMC； - 音频：内置扬声器； - 散热设计：无风扇设计，低功耗； - 网络：10/100M Base-T，RJ45 R/A以太网接口；支持无线功能； - 管理功能：远程开机，自动开关机，定时开关机，上电开机； - USB接口：≥2个； - 电源：1个电源输入口； - 功率：≤180W； - 单屏重量：≤20kg； - 含定制固定安装支架； - 系统：支持Android； - ▲单屏尺寸（长*宽*高mm）：≤1226*698*77。 |
| 3 | 窗口功能显示屏 | 套 | - 安装在每个窗口前方，用于窗口唱收唱付，显示及语音播报挂号收费相关信息、取药相关信息等； - 显示屏尺寸：10.1寸； - 显示比例：16:10； - 分辨率：1280*800； - 显示信号接口：VGA+HDMI接口； - 可视角度：85/85/85/85 (左/右/上/下)； - ▲亮度：400cd/M2； |
| 4 | 楼层壁挂式触摸屏自助查询机 | 套 | - ▲CPU：不低于Intel i5 4200M； - ▲内存：不小于4G； - ▲硬盘：不小于128G（SSD）； - 显示屏：LED液晶显示屏； - 显示屏尺寸：≥21.5英寸； - 显示比例：16:9； - ▲分辨率：1920*1080； - 对比度：1500:1 - 视角：89/89/89/89(Min.)(CR≥10)； - 亮度：220cd/m2(中心点、典型值） - 亮度均匀性：≧75% - 色彩深度：16.7M - 系统：WINDOWS7/WINDOWS10 - ▲是否触摸屏：是（十点触控） - ▲识别原理：电容识别 - ▲抗光干扰：光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 - 书写方式：用手或触控笔等导体接触操作 - 触摸精度：<2.5mm - 触摸屏表面硬度：≧6H - 识别响应速度：<3ms - 触摸使用寿命：承受超过>5000W次以上的触控 - 扩展端口：1个HDMI端口、1个VGA端口、2个USB2.0端口、2个USB3.0端口、一个耳机/麦克风组合插孔、1个网口； - 支持通电开机、定时开关机等。 |

信息化服务外包(2021)项目技术参数要求

# 一、投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。

2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、本项目不接受联合投标，不接受分包或转包。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。

# 二、合同期限

本项目为无固定期限合同，合同期限自本项目合同生效起至合同金额全部支付完毕终止。

三、交货时间

合同签订生效后，投标人提供外包服务工作的时间根据招标人需求进行调整。

四、服务交付、付款方式

服务交付：本项目的服务交付地点为指定地点。

投标人按照本项目合同的约定向招标人交付许可服务，招标人于每季度结束后向投标人出具《外包服务考核表》，同时投标人向招标人提交《工作量汇总(使用人日详单)》及《日常考勤表》，招标人确认后视同投标人即完成当季度的信息化外包服务。

付款方式：

外包服务人员进场后，招标人将按照每季度发生的人月数与投标人进行结算付费，具体规则如下：

招标人所需支付给投标人的服务费=当季度现场实际外包人员数×月数×人月单价；

其中：

1)每个月以21.75个工作日计算；

2)当季度现场实际外包人员数×月数=人月数=工作日总天数÷21.75；

人月数精确到0.1(即保留小数点后一位有效数字)；

3) 人月单价为投标文件中的人月单价；

经招标人确认当季度《外包服务考核表》中外包工程师考核总分在80~100分，招标人按合同约定款项的100%付款；考核总分在60~79分，招标人按合同约定款项的60%付款；考核总分在60分以下，招标人按合同约定款项的0%付款。

招标人确认当季度《外包服务考核表》后，投标人按当季度的结算金额开立发票，招标人收到相应金额发票并经审核无误后于60个工作日内，招标人向投标人支付相应金额。

投标人在收到相应合同款项前，应向招标人提供按合同内容开具的增值税普通发票，否则招标人有权拒绝付款。

五、投标标的金额

本次招标最高投标限价为108万元人民币（含税），其中人月单价的报价不得高于3万元人民币，本项目全部为服务报价，高于最高投标限价（含人月单价和投标总价）的投标将予以否决。

六、总体要求

投标人须提供清晰、明确的外包服务设计方案和服务团队说明，包括驻场服务团队的人员构成、年龄、毕业院校、学历、持有资质证书、擅长开发语言，以及同行业同规模单位的信息开发工作业绩及项目成功案例等，并能提供合理的人力资源分配方案和完备的外包服务解决方案。

# 投标人按照招标人要求的服务交付、付款方式提供信息化外包服务。

# 七、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务期限 | 总预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化服务外包 | 36 | 人/月 | 自合同生效起至合同金额全部支付完毕终止 | 108 |

# 八、技术参数要求（外包服务考评标准）

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

★服务交付及付款方式：

本项目的服务交付地点为指定地点。

投标人按照本项目合同的约定向招标人交付许可服务，招标人于每季度结束后向投标人出具《外包服务考核表》，同时投标人向招标人提交《工作量汇总(使用人日详单)》及《日常考勤表》，招标人确认后视同投标人即完成当季度的信息化外包服务。

外包服务人员进场后，招标人将按照每季度发生的人月数与投标人进行结算付费，具体规则如下：

招标人所需支付给投标人的服务费=当季度现场实际外包人员数×月数×人月单价；

其中：

1)每个月以21.75个工作日计算；

2)当季度现场实际外包人员数×月数=人月数=工作日总天数÷21.75；

人月数精确到0.1(即保留小数点后一位有效数字)；

3) 人月单价为投标文件中的人月单价；

经招标人确认当季度《外包服务考核表》中外包工程师考核总分在80~100分，招标人按合同约定款项的100%付款；考核总分在60~79分，招标人按合同约定款项的60%付款；考核总分在60分以下，招标人按合同约定款项的0%付款。

招标人确认当季度《外包服务考核表》后，投标人按当季度的结算金额开立发票，招标人收到相应金额发票并经审核无误后于60个工作日内，招标人向投标人支付相应金额。

投标人在收到相应合同款项前，应向招标人提供按合同内容开具的增值税普通发票，否则招标人有权拒绝付款。

| 外包服务考评项目 |  | 外包服务考评项说明 |
| --- | --- | --- |
| 业绩80分 | 目标完成情况 | 工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作相对难度(指相对所担任的工作职务及所负责的工作任务)(优秀24-30、良好18-23、一般12-17、勉强6-11、不合格1-5) |
|  | 工作量 | 考核期间实际承担工作量(远远超出正常工作量17-20、超出正常工作量13-16、正常工作量9-12、工作量不饱和5-8、工作量少1-4) |
|  | 工作质量 | 代码规范，注释齐全，随时都可以查阅正在研发任务的相关需求和设计文档、已完成任务的说明文档等(优秀17-20、良好13-16、一般9-12、勉强5-8、不合格1-4) |
|  | 工作效率 | 完成工作的迅速性、时效性，有无浪费时间和拖拉现象(优秀9-10、良好7-8、一般5-6、勉强3-4、不合格1-2) |
| 工作态度10分 | 团队协作 | 与团队成员分享信息和经验;积极、主动的协同团队成员及时完成团队目标；没有发生推诿、扯皮行为;接受和支持团队决定(优秀4、良好3、一般2、勉强1、不合格0) |
|  | 责任心 | 工作细致、严谨、格守职责(优秀3、良好2、一般1、不合格0) |
|  | 自律性 | 遵守规章制度；出勤率；服从产品负责人的工作安排；保守秘密(优秀3、良好2、一般1、不合格0) |
| 工作能力10分 | 技能和经验 | 具备完成岗位工作的专业知识与技能，没有出现重大失误；熟悉工作要求、技能、流程。熟悉本行业、业务及发展方向(优秀7、良好5、一般3、勉强1、不合格0) |
|  | 沟通和协调 | 利用现有资源进行规划、调配；主动沟通，能够说服他人；处理各种关系坚持原则又不失灵活性 (优秀3、良好2、一般1、不合格0) |

★驻场人员：

如果投标人派驻的外包服务团队的驻场工程师不能满足招标人的项目建设需求，则投标人承诺为招标人调换驻场工程师直至招标人认可和满意为止，否则招标人有权不确认该驻场工程师的工作量。

★培训服务：

投标人承诺在为招标人提供外包服务的过程中，根据招标人需求提供对招标人软件的应用人员和软件维护、管理人员进行培训。

★续约：

当本项目合同的服务期限到期或者合同金额已全部支付，如招标人需要投标人继续提供信息化外包服务，则投标人保证招标人已订购的外包服务的续订人月单价不高于本次投标文件中提供的人月单价。在服务质量达到招标人要求、且外包服务的人月单价金额无变化的前提下，双方可按原合同的人月单价金额及内容续签。

注：上述“★”项必须满足的要求，最终将作为履约条款写入项目合同。

信息集成平台及CDR项目招标技术参数要求

1、总体要求

| 序号 | 服务内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★设计方案及架构说明 | 投标人须提供清晰、明确的系统设计方案和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、网络、操作系统、数据库等条件，并能提供合理的服务器、存储的分配方案，提供完备的数据备份、数据迁移、容灾及应急解决方案 |
| 2 | ★数据安全管理 | 系统运行产生所有数据属院方资产，数据管理权在院方。 |
|  |  | 投标人未经院方授权，不得以任何方式访问或提供给第三方。 |
| 3 | ★数据迁移 | 如院方需迁移，乙方在免费保修期内无偿配合院方直至完成迁移。 |
| 4 | ★系统对接 | 投标人在免费保修期内无偿配合院方完成与相关联系统的对接，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。 |
| 5 | ★工期承诺 | 投标人须在合同签订生效后6个月内完成该项目的所有设备安装、调试并进入正式运行阶段，否则招标人有权收取项目合同价款的0.5%／日作为施工滞纳金，直至投标人完成所有设备安装、调试并进入正式运行阶段。 |
| 6 | ★付款方式 | 签订合同并生效后，支付合同价款的30%； |
|  |  | 甲乙双方签署产品验收报告后，支付合同价款的60%； |
|  |  | 自甲乙双方签署产品验收报告日起，免费维护期满且乙方在维护期内按合同履行了所有义务的，支付合同价款的10%； |
| 7 | ★质保期 | 投标人提供自本项目验收合格之日起软件部分至少一年质保服务、硬件部分原厂五年质保服务：7*24小时电话支持服务+应急响应到现场时间（7*24*X），其中X不大于4小时。 |
| 8 | ★授权函 | 本项目采购内容中的独立硬件和专用软件需出具原厂授权函。 |

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

# 2、采购内容

| # 序号 | # 建设内容 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 主数据管理（MDM） | # 1 | # 套 |  |
| # 2 | # 患者主索引（EMPI） | # 1 | # 套 |  |
| # 3 | # 集成平台（ESB） | # 1 | # 套 |  |
| # 4 | # 单点登录（SSO） | # 1 | # 套 |  |
| # 5 | # 临床数据中心（CDR） | # 1 | # 套 |  |
| # 6 | # 临床门户（360视图） | # 1 | # 套 |  |
| # 7 | # 共享文档配置与管理（CDA） | # 1 | # 套 |  |
| # 8 | # 数据脱敏防护平台 | # 1 | # 套 |  |

# 3、技术参数要求

说明：说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

投标产品应有明确的发展前景，以保证新建立的系统能够最大限度地适应医院在今后技术发展变化和业务发展变化的需要，能够根据医院业务需要进行功能扩充。同时，在系统设 计时应充分考虑与医院信息系统的紧密集成，与医院发展战略相适应。

3.1 主数据管理（MDM）

投标人提供的主数据管理系统应满足以下参数要求：

总体要求：

- 基于SOA架构的设计；系统采用B/S架构，支持主流浏览器IE、Firefox、Chrome等；

- 医院内部维护一个统一的、共享的受控医学术语标准数据字典，包括临床诊疗项目字典、医疗机构字典、科室字典、人员字典等；

- 受控医学术语库管理能够对于外部系统传过来的术语信息进行统一的管理，包括术语信息的分类、术语信息的完善、术语信息的审核、设置（取消）基准术语、管理术语映射关系以及最终术语的发布等功能；

- 提供以上受控医学术语数据标准化管理、标准化存储的管控工具；

- 允许用户通过可视化的图形界面来定义医疗机构各子系统私有数据与标准数据的格式转换和内容转换；

- 实现系统间的数据共享和互操作，并提供受控医学术语数据的管理和维护功能；

- 内置国家卫健委颁布的最新数据组、数据元及值域术语；

- 术语信息更新通知，便于及时响应配置；

- 遵循国际规范，支持HL7 V2标准及MLLP协议；支持Web Service服务接口。

应提供但不限于以下具体要求：

- 支持标准类别管理：主数据及术语对应的标准类别管理维护；

- 支持基础引用：维护主数据管理系统引用的基础数据；

- 支持医疗机构管理：维护医疗机构的组织架构信息，以树形模式展示，支持医疗集团、多院区；

- 支持业务系统域管理：维护医疗机构对应的业务系统的名称、版本、厂商等信息；

- 支持位置信息管理：维护医疗机构对应的楼栋、区域等位置信息；

- 支持科室信息管理：维护医疗机构对应的科室信息，支持多级科室；

- 支持科室对照管理：维护医疗机构多套科室信息的对应关系信息；

- 支持卫生人员管理：维护所属医疗机构对应的医护卫生人员信息；

- 支持卫生人员映射：维护所属医疗机构对应的多套医护卫生人员信息的对应关系信息；

- 支持数据模型管理：创建并维护主数据的逻辑模型包括字段个数、字段类型以及物理模型的生成等；

- 支持主数据管理：针对生成的物理模型的数据管理，包括数据逐条录入、数据批量导入、数据导出等功能；

- 支持主数据映射：维护针对同一个主数据模型的多个来源版本主数据的映射关系；

- 支持主数据审核：对录入的主数据进行审核确定；

- 支持主数据发布：对录入的主数据进行发布操作；

- 支持数据注册管理：维护外部系统进行主数据注册通道信息；

- 支持更新通知订阅管理：维护主数据变更后需要通知的外部系统的订阅信息；

- 支持业务域管理：维护术语所属的业务域信息；

- 支持代码系统管理：维护由值域组成的代码系统信息；

- 支持值域管理：维护术语对应的多套值域、版本、基准信息；

- 支持值域映射管理：维护多套值域及其对应映射关系信息；

- 支持发布API：维护各个系统Api服务信息；

- 支持订阅API：订阅相关系统Api服务信息；

- 支持我的订阅：订阅Api服务信息展示。

3.2 患者主索引（EMPI）

▲投标人提供的患者主索引应以患者身份ID为主索引，实现患者就诊信息的全面整合，便于临床、教学活动中展现统一、完整、连续的患者诊疗信息，可以智能地协助临床医护人员对病人有效地进行搜索，实现利用主索引获得完整而单一的病人视图。

功能要求：

- 系统架构：基于SOA架构的设计；系统采用B/S架构，支持主流浏览器IE、Firefox、Chrome等；

- 标准接口：遵循国际规范，支持HL7 V2标准及MLLP协议；支持Web Service服务接口；

- 需提供最近注册患者查询：查看最近注册的患者信息；

- 需提供患者信息修改：查看以及修改患者信息；

- 需提供患者注册服务：提供患者注册服务，将患者进行记录EMPI库中，并建立主索引；

- 需提供疑似患者管理：查看疑似患者，对疑似患者进行，比较，合并，解除操作；

- 需提供患者合并服务：允许对两个患者的信息进行合并；

- 需提供患者拆分服务：允许将一个患者EMPI进行拆分；

- 需提供匹配因子权重设置：调整匹配因子加分数据或者不匹配扣分数据；

- 需提供统计服务：包括新增患者统计、合并患者统计、拆分患者统计；

- 需提供医疗机构管理：对医疗机构信息进行管理维护；

- 需提供业务系统域管理：管理对应的业务系统信息；

- 需提供识符管理：管理标识符信息；

- 需提供字典管理：管理字典数据信息

- 需提供参数设置：管理一系列的参数配置信息；

- 需提供患者更新服务：根据患者EMPI，对患者注册进行更新；

- 需提供交叉索引服务：允许进行交叉索引；

- 需提供患者查询服务：提供患者查询功能；

- 需提供服务日志与审计：提供服务调用的日志与审计功能；

- 应支持患者更新通知：支持患者信息更新通知，确保各系统信息一致性；

- 应支持MPI备份管理：对EMPI系统进行备份；

- 在挂号程序中调用EMPI服务，识别患者关键信息，进行患者ID注册和搜索，如果当前新患者与已有索引库中的患者相似，则自动或手工进行匹配；

- 在入院管理系统中调用EMPI服务，识别患者关键信息，如果当前新患者与已有索引库中的患者相似，则自动或手工进行匹配；

- 在调阅患者历史检验报告时，通过EMPI，将符合主索引规则的患者多次门诊、住院的检验报告同时进行展示；

- 在调阅患者历史检查报告时，通过EMPI，将符合主索引规则的患者多次门诊、住院的检查报告同时进行展示。

3.3 集成平台（ESB）

▲投标人提供的集成平台要求采用SOA架构，须遵循医疗健康信息传输标准-HL7，消息封装采用XML、SOAP，安全方面支持采用CA证书管理，传输采用HTTP、HTTPS、MLLP等协议。

总体要求：

- 支持集成不同厂商的数据库：Microsoft ® 微软SQL系列、Oracle甲骨文系列、MySQL、包括支持所有提供JDBC接口的数据库。

- 支持完整Web Service及多种协议服务：投标方患者门户需支持以下Web Service网络服务标准，包括WSDL 1.1、SOAP 1.1 & 1.2、WS-Addressing、WS-Security、WS-Policy。

- 界面管理要求：集成平台拥有管理工具可以在任何带浏览器的设备上运行，可以随时监控界面（支持中文），并在必要时发送通知和警告。安全监控允许访问：所有错误和审查日志、故障诊断工具、系统状态信息、数据管理设置、强大的信息搜寻功能、性能监控。

- 可扩充性和升级能力：系统建设采用零编程和面向服务设计技术，对于其可扩充性和升级能力必须有强力的支持。

- 代码开发标准：OSGI开放式服务通路主动式框架是一个基于Java环境的严格的标准开发平台，投标产品必须按照OSGI框架进行开发，确保代码结构的标准化。

- 产品开发技术：参与投标产品必须使用Java开源技术开发，避免侵犯第三方产权。不能使用私有技术开发。

- 医疗信息交换标准协议服务：平台中间件需完整提供下列协议服务，包括消息及数据格式： HL7， XML， IHE； ASTM； DICOM.、网络及数据库连接协议： TCP/IP， JDBC， ODBC、开发语言和网络技术： Java， HTTP， HTML， JavaScript， CSS， XSLT、安全及授权协议： HTTPS， LDAP， PKI， SSL， IPSec。

- 支持LDAP：支持通过LDAP协议配合客户的系统基础设施，使用统一的用户名和密码登录集成平台。用户名和密码都以加密的形式保存在内置数据库中，系统通过访问控制表的方式授权登录。

- 信息安全：支持实现安全网关，基于证书的安全数据传输，如TLS、SSL、HTTPS等，基于X.509证书的数字签名，实现消息内容加密及审计跟踪与节点验证。

- 端对端管理：开发、测试和部署的工具紧密集成。

具体功能要求：

- 应提供通信点配置管理：引擎通信点进行可视化配置管理，消息输入与输出端；

- 应提供过滤器配置管理：过滤器可视化配置管理，支持对消息进行逻辑处理；

- 应提供路由配置管理：路由可视化配置管理；

- 应提供服务注册管理：对注册配置进行统一管理配置；

- 应提供服务发布管理：服务发布配置管理，支持新创建服务；

- 应提供消息配置管理：消息配置管理，对消息进行转换、映射、管理；

- 应提供引擎监控管理：引擎后台监控管理，可查看引擎运行整理状态：CPU、内存、吞吐量等；

- 应提供错误消息管理：错误消息管理，支持对错误消息进行重新处理；

- 应提供登录授权控制：用户角色权限配置管理；

- 应支持互联互通标准交互服务。

3.4 单点登录（SSO）

投标人应提供统一的用户身份认证服务，所有应用系统都不再自行进行用户的认证工作，都统一访问平台提供的身份认证服务来完成。任何应用系统不再对用户信息进行管理维护，都通过统一的用户身份访问服务来获取必要的用户信息。

具体功能要求如下：

- 需提供应用程序管理：注册并管理需要接入的应用；

- 需提供机构、科室用户与授权管理：包含用户信息，角色，权限，组织树等安全访问控制信息；

- 需提供权限管理：进行用户切换；

- 需提供登录终端管理：管理终端的应用部署信息以及用户通过终端进行登录记录；

- 需提供用户令牌、日志管理：管理用户登录各系统的统一令牌，用户登录日志记录；

- 需提供客户端入口模块：应用程序入口管理，统一应用登录入口。

3.5 临床数据中心（CDR）

投标人提供的临床数据中心应基于标准结构，将不同的协议传输数据、不同的格式存储信息进行结构性的优化处理以达到快速提取的目的，更可以高效地把任意来源的任何数据转换成为广泛应用的标准医疗行业格式来进行临床诊疗活动的操作、存储、排档、浏览以及统计汇报。

总体要求：

- 数据中心数据库应能够跨Linux、Windows、Unix等主流操作系统平台。

- ▲整合期间的数据范围应包含历史数据和在线运营数据；数据来源包括包含卫生事件、病历摘要、就诊记录、门诊病历、住院病历、电子处方、电子医嘱、检验报告、检查报告、手麻记录、超声报告、内镜报告、病理报告、心电图、体检报告等数据。

- 当前数据整合要求可以支持HL7消息集成、Webservices服务、数据库集成方式等多种集成方式。

- ▲应实现全院HIS、EMR、LIS、RIS等医疗信息的集成和界面级集成。

- 所有汇集数据要求形成最小的、可复用的数据元素，以提高数据利用的效率。

- 通过数据中心建设，形成一套医院自身的IT系统建设规范，以支撑未来新增业务系统的扩张和延伸的建设。

- 应具有可扩展性，可随未来业务增长，不断接入新的信息系统，采集数据并展示。报告按照结构化方式采集，实现关键字引擎检索功能。

- 产品应能够采集结构化和非结构化数据，采集方式同时支持对方推送和自己抓取。

数据整合要求：

- HIS系统数据：对HIS系统数据库进行梳理，包括患者基本信息、患者就诊信息、患者诊疗信息等，根据数据类型的不同，要求支持主动推送和监控采集两种方式进行数据采集，确保数据及时进入CDR中。

- 检验系统数据：对LIS系统数据库进行梳理，包括患者申请信息、化验报告信息等，要求采用数据监控采集方式进行数据采集，确保数据及时进入CDR中。

- 检查系统数据：对检查系统数据库进行梳理，包括患者申请信息、检查报告信息等，要求采用数据监控采集方式进行数据采集，确保数据及时进入CDR中。

- CIS系统数据：包括医生程序、护士程序及现有子平台（围手术期、医学影像），对CIS系统数据库进行梳理，包括患者基本信息、患者就诊信息、病历信息等，根据数据类型的不同，要求支持主动推送和监控采集两种方式进行数据采集，确保数据及时进入CDR中。

- 对于采用主动推送方式进行数据采集的接口，要求按HL7接口标准进行设计。通过主动推送实现数据采集的软件，需保证程序使用性能。

数据范围：包括包含卫生事件、病历摘要、就诊记录、门诊病历、住院病历、电子处方、电子医嘱、检验报告、检查报告、手麻记录、超声报告、内镜报告、病理报告、心电图等数据。提供详细的数据范围描述，满足整合数据的完整性。

数据存储：实现对医院正在运行的业务系统包括HIS、LIS、PACS系统中所关注的患者临床历史数据的有效存储，其中影像数据保存结构化索引信息。

数据更新：提供对医院业务系统中相关历史数据整合，实现对医院正在运行的业务系统的在线数据及时更新。

3.6 临床门户（360视图）

投标人提供的临床门户应支持将病人信息整合在一个视图内。通过一个联网、整合、清晰的视图对患者的跨多个医院系统的全部信息进行查阅。用户界面友好，操作简单，专门为医疗行业设计使用。

总体要求：

- 统一视图访问病人信息：应提供多维度的视图功能，可将病人不同维度的信息整合在一个视图内，通过一个联网、整合、清晰的视图对患者的跨多个医院系统的全部信息进行查阅。

- 患者统一视图覆盖患者来院就医的所有医疗信息，当中应至少包括：门诊记录，住院记录，急诊记录，体格检查，影像检查，实验室检查，处方用药等各种信息。

- 病人精确信息浏览：应支持基于一个统一的查阅平台实现病人信息精确浏览，点击进入一个病人的资料必须就有精确的病人疾病，用药，过敏，过往历史可供浏览。

- 医疗文档树状结构：每个病人的医疗文档以一个树状结构编排展现，统一页面显示。

- 需支持患者统一视图采用时间轴展示的功能。

- 需支持用户关注信息文件夹管理功能。

- 需支持患者检索功能。

- 可定制的、直观的用户界面：所有菜单项目，超链接，显示信息及展示结构都可直接定制。

- ▲私隐和许可：需能够根据医院要求对患者的病历等数据进行相关的隐私保护。

具体功能要求如下：

- 需提供医生首页：患者收藏夹、近期门诊、住院、手术就诊患者数据；

- 需提供消息共享：发送消息，支持文本和报告共享消息；

- 需提供患者检索：通过组合条件筛选患者信息进行集中展示；

- 需提供工作日程：设置日程类型，添加个人日程安排；

- 需提供摘要信息展示：将患者的就诊、诊断、医嘱、过敏、手术等临床数据进行就近展示；

- 需提供就诊记录展示：患者的就诊记录以时间轴和列表形式页面展示；

- 需提供诊断数据展示：患者的临床诊断数据展示；

- 需提供过敏数据展示：患者的过敏临床数据展示；

- 需提供医嘱数据展示：患者的用药医嘱（草药）、非用药医嘱数据展示；

- 需提供检验数据展示：患者的检验数据展示，以及通过图表方式查看历史报告趋势图；

- 需提供检查数据展示：患者的检查记录和报告，以及报告对应的影像数据；

- 需提供电子病历数据展示：患者电子病历信息展示，支持结构化数据，pdf,接口或url等方式；

- 需提供体检信息展示：患者体检信息展示；

- 需提供病案首页数据展示：患者病案首页数据展示，包含中医病案首页；

- 需提供用血记录信息展示：患者用血记录信息查看；

- 需提供手术信息展示：患者的手术数据和报告查看；

- 需提供急诊留观信息展示：患者的急诊留观数据和报告查看；

- 需提供时间轴视图：以时间轴的形式显示患者的就诊临床数据；

- 需提供门诊视图：展现患者的某次门诊相关的就诊数据；

- 需提供住院视图：展现患者的某次住院相关的就诊数据；

- 需提供数据脱敏配置：数据脱敏配置；

- 需提供闭环展现功能：口服用药闭环展示、静脉用药闭环展示、临床用血闭环展示、手术麻醉闭环展示、检验标本闭环展示、危急值闭环展示。

3.7 共享文档配置与管理（CDA）

投标人提供的基于互联互通的CDA管理系统，是对现有医院信息化建设基础上的院内所有业务通过国家卫健委定义的标准格式以文档架构为依据来规范性说明电子病历共享文档的通用架构，通过模板库约束来规范性描述电子病历共享文档的具体业务内容，以电子病历基本数据集为基础来规范性定义电子病历共享文档所包含的数据元素，以值域代码为标准来规范性记载电子病历共享文档的编码型数据元素，清晰展示了具体应用文档的业务语境以及数据单元之间的关联关系，支持更高层次的语义互联互通。

关键技术要求：

1）参考HL7 CDA R2架构建立一套我国卫生信息共享文档的通用架构。

2）通过模板库约束来规范性描述卫生信息共享文档的具体业务内容。

3）以数据元和数据集为基础来规范性定义卫生信息共享文档所包含的数据元素。

4）以值域代码为标准来规范性记载卫生信息共享文档的编码型数据元素。

具体功能应包含但不限于：数据集配置管理、数据元配置管理、文档配置与管理数据脱敏配置、文档浏览与管理、文档监控管、文档校验等功能。

3.8 数据脱敏防护平台

投标人提供的数据脱敏防护平台应满足以下参数要求：

| 项目 | 需求规格 |
| --- | --- |
| 主机类型 | 机架式服务器，支持X86架构和国产自主芯片架构服务器 |
| 性能配置 | 2U机架式设备，冗余电源、6个GE电口、8G内存，2T*1存储空间，默认支持数据库类型：3个、峰值脱敏速度：10G/h、最大脱敏能力：12000单元格/秒 |
| 部署方式 | 数据脱敏系统采用旁路部署，需要保证被脱敏的数据跟数据脱敏系统进行时实通信 |
|  | 支持中标麒麟、华为、阿里云、统信等国产化环境部署， |
|  | 支持基于国产化中间件部署，如内部配置与任务存储在达梦库中，采用Tongweb中间件架构。 |
|  | 支持与数据库防火墙，数据库加密系统的统一管理，便于敏感数据定义标准统一和敏感数据特征库的共享 |
|  | 支持IPv6； 自身IP/网关和数据源都可以采用IPv6格式。 |
| 基本功能 | 支持Oracle，MySQL，MS SQL Server，PostgreSQL，DB2,Greenplum，GBASE ，HIVE和GaussDB T、神通、达梦MPP等数据库、数仓。 |
|  | 支持自定义、图形化操作的脱敏规则和脱敏方式，支持UNICODE标准、中文等字符编码。 |
|  | 支持数据库到数据库、数据库到文件、文件到文件、文件到数据库等多种方式。 支持源和目的数据库异构脱敏，Oracle到SQLServer、Oracle到MySQL、Oracle到PostgreSQL的异构脱敏。 |
|  | 支持hive大数据脱敏，支持hive到mysql的异构脱敏，支持HDFS文件脱敏 |
|  | 大数据环境支持kerberos认证。 |
|  | 支持文件类型：txt、csv、excel、xml、dmp、json结构文件 |
|  | 支持敏感信息的自动发现能力，系统应具有内置敏感数据特征库，能对姓名、地址、电话、身份证、统一信用代码、银行卡号、日期、email等敏感信息自动识别。 |
|  | 支持创建敏感数据字典，根据敏感数据字典进行敏感数据发现。字典包括字段名和敏感数据样本。 |
|  | 敏感数据扫描支持分类分级打标签。 |
|  | 系统内置医疗行业分类分级模板。 |
|  | 系统支持对医疗影像图片中的文字进行脱敏。 |
|  | 支持仿真、随机、遮蔽、字典映射等常规脱敏算法。 |
|  | ▲支持MD5, SHA256等加密算法，支持SM国密算法。（提供截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 支持灵活的脱敏方案管理，脱敏方案与脱敏任务不绑定。对脱敏方案进行调整、修改时不影响与之相关的脱敏任务，不需要删除与脱敏方案相关的字段发现以及脱敏任务。 |
|  | 支持使用where条件定义脱敏范围。 |
|  | 支持定义文件脱敏模板，用户上传需要脱敏的文件后通过选择模板即可完成敏感数据确认、脱敏算法选择、脱敏方案选择等任务，便于快捷的对文件进行脱敏。 |
|  | 可以在脱敏流程配置中，调用定义好的子集规则，具有抽取多表间关联的子集抽取功能；可提供清晰的数据关系展现，并提供用户可配置数据关系能力。 |
|  | 支持对脱敏任务进行停止、启动、重启，并且支持任务并发，充分利用系统资源，提高脱敏效率。脱敏任务可兼容执行过程中遇到的异常情况，支持跳过异常数据继续执行任务。 |
|  | 系统支持脱敏任务执行效率的智能调优功能，系统可以根据脱敏对象自动调整脱敏参数，无需人工配置脱敏任务的分页数、提交数以及线程数等参数。降低学习、使用成本，屏蔽由于产品使用人员的经验和技术导致的脱敏效率低下的现象。 |
| 脱敏算法要求 | 在执行脱敏任务时，除了要将数据脱敏至目标库，还需要将源库中约束和敏感表上其他对象一并迁移至目标库，包括索引、视图、约束、触发器、存储过程等。 |
|  | 系统支持定时、定期自动执行脱敏任务的功能。支持按照日期、时间对任务进行定时。 |
|  | 使用相同含义的数据替换原有的敏感数据，身份证号仿真结果需能通过公安部系统校验，姓名脱敏后仍然为有意义的姓名，住址脱敏后仍然为住址。 |
|  | 将相关的列作为一个组进行屏蔽，以保证这些相关列中被屏蔽的数据保持同样的关系，例如，城市、省、邮编在屏蔽后保持一致。 |
|  | 确保在运行屏蔽后生成可重复的屏蔽值。可确保特定的值（如，客户号、身份证号码、银行卡号）在所有数据库中屏蔽为同一个值。 |
|  | 脱敏算法保持数据关联性，能够保持同一数据库中不同表字段之间的数据关联性，也能保持不同数据库之间的表字段间的数据关联性 |
|  | ▲个性化脱敏：系统支持对同一表的同一列中的数据按不同情况实施不同脱敏规则；例如证件号中如果是身份证则脱后4位，如果是其他证件号则不脱敏；例如姓名2个字则脱为张*，3-4个字脱为“张*二”或“东**玉”（提供截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 可逆脱敏：通常脱敏不可逆，但在特殊场景下允许通过已脱敏的数据反查原始信息。 |
|  | 对于同一种脱敏算法，支持不同的算法或映射版本，确保同一个原始数据由不同的使用者选用相同算法或算法参数的时候可以脱敏出不同的结果。 |
| 数据水印 | ▲支持数据水印功能，可对导出数据添加非显性的水印，水印不能影响数据统计分析结果。即使数据的极小片段被找回，也能通过其中的水印信息追溯数据泄露者信息。（提供截图证明并加盖厂商公章） |
| 三权分立 | 提供系统管理员、安全管理员和审计管理员来管理脱敏设备 |
| 自身审计 | 系统针对脱敏产品操作人员的操作行为进行审计记录，可以由审计管理员进行查询，具有自身安全审计功能 |
| 脱敏数据安全性 | 系统不允许真实生产数据落地，不能存储生产数据；并提供审计报告，包括用户信息、脱敏配置信息、任务信息等。 |
| 用户权限管理 | 针对不同用户、不同角色、不同业务系统实现数据行级的权限控制，完成用户建立、用户分配、用户身份验证等管理功能，满足系统用户所有资源信息具备最小颗粒度的可配置、可分配的能力，保证针对具体的使用用户进行分配，每个用户仅能使用其分配的资源 |
| 公共服务接口 | 支持SYSLOG/SNMP/NTP等接口设置 |
|  | 支持告警通过邮件、钉钉消息的方式外发。 |
|  | ▲支持API接口，第三方平台可通过API接口调动脱敏任务。（提供截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 针对传统数据库的脱敏效率不低于80G/小时 |
| 产品资质 | 国产品牌非OEM产品。产品具有自主知识产权，需提供对应的软件著作权证书复印件作为证明； |
|  | 为保证投标产品专业性，需提供投标产品由公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》及检测报告。 |
|  | 设备提供商已通过ISO27001体系认证，并有国际权威认证机构颁发的认证证书。 |
|  | 设备提供商已通过ISO9001体系认证，并有国际权威认证机构颁发的认证证书。 |
|  | 设备提供商需通过ISO 20000体系认证。 |
|  | 设备提供商需通过ISO 14001体系认证。 |
|  | 设备提供商需通过ISCCC信息安全服务资质3级认证证书-信息系统安全集成服务 |
|  | 设备提供商需通过ISCCC信息安全服务资质3级认证证书-信息安全风险评估服务 |
|  | ▲设备提供华为泰山服务器兼容性认证，提供华为技术认证证书作为证明。 |
|  | ▲脱敏设备提供与人大金仓数据库兼容性认证证书。 |
|  | ▲设备提供与达梦数据库兼容性认证证书。 |
|  | ▲脱敏设备提供统信服务器的兼容认证 |
|  | ▲脱敏产品需提供中国信通院测评证书。 |
|  | 国产品牌非OEM产品。产品具有自主知识产权，需提供对应的软件著作权证书复印件作为证明； |